УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от « 15 » ноября 2013 года № 503

Муниципальная программа

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого

имущества МО Сертолово на 2014 - 2017 годы»

Заместитель главы администрации по

жилищно-коммунальному хозяйству					С.В. Белевич

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого

имущества МО Сертолово на 2014 - 2017 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа МО Сертолово «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 - 2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | п.п 3,6 п.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст.ст.2, 14, 30, 49 Жилищного кодекса РФ; Федеральный закон от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»; Положение «Об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденное решением Совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2008 года № 73; распоряжение главы администрации МО Сертолово от «13» ноября № 177 «О разработке муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 – 2017 годы». |
| Период реализации программы | 2014 – 2017 годы |
| Цель программы | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания. |
| Задачи программы | Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья. Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающим гражданам комфортные и доступные условия пользования. |
| Основные мероприятия программы | Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г.Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1, д.2; Разработка проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г.Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1, д.2; Комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г.Сертолово, ул. Ларина д.3; 4. Строительство административного здания. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы – 125 300 000 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5 000 000 рублей; 2015 год – 51 400 000 рублей; 2016 год – 53 050 000 рублей; 2017 год – 15 850 000 рублей. Источник финансирования – бюджет МО Сертолово. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | В ходе реализации программы будет: - повышено качество условий и комфортности проживания 30 семей (120 граждан), снижение износа жилищного фонда, повышение надежности и эффективности работы внутридомовых инженерных систем, уменьшение объема жилищного фонда, требующего капитального ремонта. - увеличение площади объектов муниципальной собственности на 1496,67кв.м, обеспечение гражданам комфортности и доступности пользования объектами муниципальной собственности. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово; |
| Руководитель программы | Белевич Светлана Васильевна, заместитель главы администрации по ЖКХ, 8(812)5934018 |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2013 год |
| Исполнители программы | Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово; Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие». Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок. |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово осуществляет управление Программой, контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием финансовых средств, направленных на реализацию Программы. Отдел жилищно-коммунального хозяйства ежеквартально представляют в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств. |

- Оценка и анализ исходной ситуации

Муниципальная программа МО Сертолово «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 - 2017 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, положением «Об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденным решением Совета депутатов МО Сертолово от 23.09.2008 года № 73.

Программа разработана в целях приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание граждан, снижения физического износа многоквартирных жилых домов и обеспечения безопасного и комфортного условий проживания граждан на территории МО Сертолово; повышения надежности инженерных систем жизнеобеспечения.

Многоквартирный дом (далее – МКД) – сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, требующий регулярного обслуживания в процессе эксплуатации, а также проведения текущего и капитального ремонта.

Комплексный капитальный ремонт – это ремонт с заменой конструктивных элементов и инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие все здание в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их физический и функциональный износ.

К заменяемым при комплексном капитальном ремонте объектам общего имущества  относятся деревянные перекрытия, полы, заполнения оконных и дверных проемов и другие конструкции, ремонт крыш, утепление и ремонт фасадов, сантехнические и электротехнические устройства и оборудование, кровля, отделка и другие виды работ.

В многоквартирных домах по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3, мкр. Черная Речка, д. 1, д. 2, до момента передачи их в июле 2010 года в муниципальную собственность от ФГУ «Осинорощинской КЭЧ района», комплексный капитальный ремонт не проводился.

Постановлениями администрации МО Сертолово от 18 июня 2012 года № 188, от 29 октября 2012 года № 392, от 29 октября 2012 года № 392 принято решение о признании необходимым и возможным проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3; мкр.Черная Речка, д. 1, д. 2.

На сегодняшний день остро стоит вопрос о недостаточности объектов нежилого фонда для размещения в них структурных подразделений администрации, муниципальных учреждений.

Отсутствие мест для встреч с населением города Сертолово, проведения публичных слушаний, отчетов администрации перед жителями требует строительства административного здания с конференцзалом.

Программой предусмотрены мероприятия по строительству нежилого здания.

В Программу включены мероприятия по строительству административного здания общей площадью 1496,7 кв.м, где будут размещены органы местного самоуправления МО Сертолово и освобождены занимаемые помещения площадью 564,3 кв.м. в доме №7 корп. 2 ул.Молодцова.

Реализация указанных в Программе задач возможна только программно-целевым методом, при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на выполнение мероприятий, определенных настоящей Программой.

- Основные цели и задачи программы

Цель Программы:

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья.

Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающим гражданам комфортные и доступные условия пользования.

3. Основные мероприятия программы

Достижение целей и задач Программы будет осуществляться посредством выполнения мероприятий, представленных в Перечне мероприятий по реализации муниципальной программы МО Сертолово «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 - 2017 годы».

Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Ресурсное обеспечение программы

Срок реализации Программы - 2014 – 2017годы.

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет     125 300 000 рублей, в том числе:

2014 год – 5 000 000 рублей;

2015 год – 51 400 000 рублей;

2016 год – 53 050 000 рублей;

2017 год – 15 850 000 рублей.

Источник финансирования – бюджет МО Сертолово.

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы определен на основании коммерческих предложений и проектно-сметной документации.

Мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно представителем заказчика Программы в соответствии с действующим законодательством при формировании проекта бюджета МО Сертолово на соответствующий финансовый год.

5. Ожидаемые конечные результаты программы

В ходе реализации программы будет:

- повышено качество условий  и комфортности проживания 30 семей (120 граждан), снижение износа жилищного фонда, повышение надежности и эффективности работы внутридомовых инженерных систем, уменьшение  объема жилищного фонда, требующего капитального ремонта;

- увеличение площади объектов муниципальной собственности на 1496,67кв. м, обеспечение гражданам комфортности и доступности пользования объектами муниципальной собственности.

Перечень планируемых результатов приведен в приложении № 2 к Программе.

6. Механизм реализации программы

Заказчиком Программы является администрация МО Сертолово.

Представителем заказчика Программы является отдел ЖКХ администрации МО Сертолово.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово осуществляет управление реализацией Программы, обеспечивает её выполнение и, при необходимости,  корректировку Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а так же продление срока её реализации, осуществляется в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители программы: отдел ЖКХ администрации МО Сертолово, Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» - ответственные за выполнение мероприятий Программы.

Отбор исполнителей работ и услуг по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством в сфере закупок.

7. Контроль за выполнением программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово осуществляет общий контроль за выполнением Программы и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

Для осуществления оперативного контроля за выполнением мероприятий Программы Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» ежеквартально и по итогам года представляет в отдел ЖКХ администрации МО Сертолово информацию о ходе выполнения мероприятий Программы.

Отдел ЖКХ администрации МО Сертолово ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики комитета финансов и экономики отчет о ходе выполнения Программы.

После окончания срока реализации Программы отдел ЖКХ администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о выполнении Программы.