Приложение № 1

к постановлению администрации	МО Сертолово

от 14.06.2012 г. №  180

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово Ленинградской области» на 2011 – 2013 годы

| № пп | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок испол-нения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1.Реконструкция муниципального жилого фонда МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9, (5-й этаж, помещение гостиничного типа «1», «2», «3», «4») | Средства бюджета МО Сертолово | 2011 г. | 515,5 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администра ции МО Сертолово | Получение 1 комплекта проектно-сметной документации обеспечит возможность реконструкции жилых помещений |
| 1.2. | Реконструкция муниципальных жилых помещений в жилом доме по адресу: г.Сертолово, ул.Заречная, д.9, (5-й этаж, помещение гостиничного типа «1», «2», «3», «4») | Средства бюджета МО Сертолово | 2011 – 2013 г. | 18 184,0 | 3 184,0 | 7 000,0 | 8 000,0 | Отдел ЖКХ администра ции МО Сертолово | 1. Получение 10-ти квартир (в том числе 3 однокомнатные квартиры, 3 двухкомнатные квартиры и 4 трехкомнатные квартиры) общей площадью 435,6 кв.м. позволит улучшить жилищные условия малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 2.Получение 2-х блоков встроенного помещения гостиничного типа, состоящих из 11-ти номеров общей площадью 244,7 кв.м., позволит частично решить проблему размещения граждан на период проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда и граждан, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. |
|  | Итого по задаче 1: |  |  | 18 699,5 | 3 699,5 | 7 000,0 | 8 000,0 |  |  |
| 2. | Задача 2.Строительство муниципального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектно-изыскательские работы на строительство муниципального жилого дома | Средства бюджета МО Сертолово | 2012 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | КУМИ МО Сертолово | Получение комплекта проектно-изыскательских работ обеспечит возможность строительства 2-х этажного жилого муниципального дома |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального жилого дома | Средства бюджета МО Сертолово | 2012 | 1 484,0 | 0,0 | 1 484,0 | 0,0 | КУМИ МО Сертолово | Получение комплекта проектно-сметной документации обеспечит возможность строительства 2-х этажного жилого муниципального дома |
| 2.3. | Строительство муниципального жилого дома | Средства бюджета МО Сертолово | 2013 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 22 000,0 | Отдел ЖКХ администра ции МО Сертолово | Получение 2-х этажного 12-ти квартирного жилого дома в том числе: 2-х однокомнатных квартир, 4-х двухкомнатных квартир, 4-х трехкомнатных квартир, 2-х четырехкомнатных квартир, общей площадью 800 кв.м, с жилой площадью ориентировочно 750 кв.м, по адресу: г.Сертолово, мкр.Сертолово-2, ул.Мира, для улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, создания достойной и комфортной среды проживания. |
|  | Итого по задаче 2: |  |  | 23 584,0 | 0,0 | 1 584,0 | 22 000,0 |  |  |
| 3. | Задача 3.Строительство административного здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство административного здания | Средства бюджета МО Сертолово | 2012 | 2 020,0 | 0,0 | 2 020,0 | 0,0 | КУМИ МО Сертолово | Получение комплекта проектно-сметной документации обеспечит возможность строительства 2-х этажного с мансардным этажом административного здания. |
| 3.2. | Строительство административного здания | Средства бюджета МО Сертолово | 2013 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 | Отдел ЖКХ администра ции МО Сертолово | Получение 2-х этажного с мансардным этажом административного здания общей площадью 1200 кв.м, для размещения служб законодательной и исполнительной власти муниципального образования Сертолово. |
|  | Итого по задаче 3: |  |  | 27 020,0 | 0,0 | 2 020,0 | 25 000,0 |  |  |
|  | Итого по Программе: |  |  | 69 303,5 | 3 699,5 | 10 604,0 | 55 000,0 |  |  |