ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ

Уважаемые господа!

Заказчик, Администрация муниципального образования Сертолово Ленинградской области,  предусматривает осуществить размещение заказа способом запроса котировки на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству павильона для ТБО по адресу: ул.Молодцова, д.7

Дата размещения на сайте www.mosertolovo.ru: «01» июля 2008 года.

Адрес заказчика: 188650, Ленинградская область, г.Сертолово, ул. Молодцова д.7, корп.2,  тел./факс 593-38-56. Контактное лицо: Муратова Ирина Романовна, тел. 593-86-96.

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению муниципального  заказа – отдел экономики Комитета финансов и экономики Администрации МО Сертолово, расположенный по адресу: 188650, г. Сертолово, ул. Молодцова д.7, корп.2, каб. 17, тел/факс 593-39-13.  Контактное лицо: Спиридонова Татьяна Александровна.

Источник финансирования: местный бюджет.

Предмет контракта: выполнение работ по устройству павильона для ТБО по адресу: ул.Молодцова, д.7 в соответствие с техническим заданием заказчика (Приложение1).

Место выполнения работ: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул.Молодцова, д.7.

Срок выполнения работ: в течение 1 месяца с момента заключения муниципального контракта.

Максимальная (начальная) цена контракта: 499 300,0 (Четыреста девяносто девять тысяч триста) рублей. В цену контракта включаются все затраты подрядчика, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты выполненных работ: предусмотрены муниципальным контрактом.

В   случае   Вашего  согласия  принять  участие  в   выполнении указанных работ просим представить котировочную заявку по форме согласно Приложению 2 по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп.2, каб.17

в срок до «10» июля 2008г., 16 час. 00 мин.

Котировочные заявки будут рассмотрены «11» июля 2008 года  по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7, корп.2, каб.21

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. По результатам рассмотрения котировочных заявок, Заказчик вправе обосновано отклонить все котировочные заявки.

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявляемым требованиям технического задания заказчика и цена, которой будет наименьшей. Муниципальный контракт с Победителем будет заключен в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки котировочных заявок, но не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на сайте www.mosertolovo.ru указанного протокола. При этом участник, с которым в соответствии с действующим законодательством заключается муниципальный контракт, обязан включить в такой контракт сметный расчет выполнения работ в соответствии с техническим заданием Заказчика.

При размещении заказа не предоставляются преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Обязательные приложения к извещению:

Приложение 1 – Техническое задание заказчика

Приложение 2 – Форма котировочной заявки

Приложение 3 – Проект муниципального контракта

От муниципального заказчика

Глава администрации МО Сертолово  ________________________ Ю.А. Ходько

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на устройство павильона для ТБО

по адресу: ул. Молодцова д.7

- Основание:			          Федеральный закон от 16.10.2003 г. №131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации».

Целевая программа «Благоустройство МО Сертолово

на 2007-2010годы», утвержденная решением Совета

депутатов №12 от 28.02.07г с изменениями №53

от 24.06.08г

2. Организация-заказчик:		Администрация МО Сертолово

3.  Адрес объекта:                                188650, Ленинградская обл. Всеволожский р-он

г. Сертолово , ул. Молодцова, д.7

- Подрядная организация:	           Отбирается в порядке,

установленном Федеральным законом от 21.07.05г.

№94-ФЗ « О размещении заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд».

- Срок выполнения работ:	            В течение 1месяца с момента подписания

контракта

- Вид работы 	:	                       Устройство павильона для временного хранения

бытовых отходов в контейнерах (2 пухто,  объемом по 6,0м3 )

7.  Общие указания:                            Сооружение холодное, павильонного типа с метал-

лическим каркасом. Размеры в плане 8400х7400,вы-

сота до низа строительных конструкций 4570 мм.

За относительную отметку принять отметку

чистого пола павильона.

Степень огнестойкости 1V, класс по функциональной

пожарной опасности Ф 5.2

8  .Архитектурно-строительное            Конструктивные элементы:

решение:                                                  1. Основание – железобетонная монолитная плита                       толщиной100мм.  Отмостка шириной не менее 80мм из бетона, толщиной не мене 30 мм по щебеночному основанию.

Предусмотреть швы  расширения и железнение бетонных

покрытий

2.Стены – металлический каркас из профиля

квадратного сечения, обшитый листовым

железом, толщиной  не менее 2мм.   Верхняя обвязка

из стали сечением не менее 140*80*5. Верхнюю часть

стен предусмотреть решетчатой  на высоту не менее

750мм по всему периметру. Каркас решетки выполнить

из стали квадратного сечения не менее 15*15

Колонны- профиль   квадратного сечения 140х140х5 мм- 11 шт-1050 кг-

Марка применяемого металла С245.ГОСТ 27772-88

3.Крыша – несущие конструкции - металлические

фермы из профиля квадратного сечения 50*50*5 и

50*25*5

Покрытие-сталь листовая гофрированная оцинкованная

с полимерным  покрытием толщ. не мене 0,75мм по

металлической обрешетке из профиля 50*25*5

4.Ворота и калитки индивидуального изготовления

Ворота- 2 штук,  размером 3100 х 3750, решетчатые

на металлическом каркасе

Калитки – 3 штуки, размером 2,1х0,9 на

металлическом каркасе,  обшитые листовым железом,

толщиной  не менее 3мм. Предусмотреть установку

ручек и замков.

9.  Указание по изготовлению          Изготовление и монтаж конструкций  производить

и монтажу конструкций            по рабочим чертежам.

Монтаж металлоконструкций выполнять в

соответствии с требованиями СНиП III-18-75

*  «Металлические конструкции.

Правила  производства и приемки работ»

Монтажные соединения – на болтах класса

прочности 5В и 4С и  монтажной  сварке. Швы варить

электродами ЭЧУ ГОСТ 9467-75.Высота шва  не

менее 1.2 толщины примыкающих элементов,

сварные швы должны быть  зачищены и огрунтованы.

Все стальные конструкции окрасить двумя слоями

эмали по слою грунта  ГФ-021. Элементы

замкнутого сечения  должны по торцам иметь

заглушки.

10. Основные требования к                 Качество работ, применяемые материалы  должны

качеству работ:                           соответствовать  требованиям  действующих

строительных норм и правил, ГОСТ, ТУ.

Применяемые материалы должны иметь

сертификаты качества.

11. Требования к ПСД:                       Рабочие чертежи (типовой проект) предварительно

согласовать с заказчиком

Стоимость работ определяется по сметам,

выполненным   базисно-индексным методом по

расценкам ТЕР ЛО 2001,

с индексами перехода к текущим

ценам для Ленинградской области по элементам

прямых затрат.

12. Начальная (Максимальная)

цена контракта                                    499 300,0 руб.

13.В цену контракта включаются:   все затраты Подрядчика, включая  стоимость

работ,  материалов, оборудования;

транспортные, погрузо-разгрузочные расходы;

накладные расходы и другие обязательные платежи.

14. Порядок оплаты: 		          согласно    контракта

15.  Дополнительные требования:  1. Указанная в конкурсном предложении цена должна

быть фиксированной без дополнительной индексации

2.Срок гарантии на выполненные работы  5  лет

3. Подготовку ,  сдачу –приемку  работ проводить

согласно СНиП 12-01-2004г. «Организация строи-

тельства», СНиП 3.01.04-87«Приемка в эксплуатацию

законченных строительством объектов. Основные

положения».

Муниципальный заказчик ____________________

Приложение 2

В  Комиссию по размещению

муниципального заказа МО Сертолово

Ленинградской области

Котировочная заявка

<____>_______________200__г.

Уважаемые господа!

наименование, местонахождение  (для юридического лица), ФИО, место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), телефон, факс,

_____________________________________________________________________________

банковские реквизиты

_____________________________________________________________________________

ИНН    КПП

_____________________________________________________________________________________________

изучив  извещение о   запросе   котировки   цены,    предлагаем  выполнить работы:

по устройству павильона для ТБО по адресу: ул.Молодцова, д.7

на сумму  ____________________________________________________________________

(указать сумму цифрами и словами)

Срок выполнения работ _________________________

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы в соответствии с техническим заданием заказчика, приведенным в запросе котировочных  цен и согласны с имеющимся в нем порядком платежей и условиями муниципального контракта.

Цена предлагаемых услуг, приведенная в котировочной заявке, фиксированная, указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов  и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки  цен и предоставление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения*:

1.

2.

___________________________________                  ______________________________

(должность руководителя, подпись, ФИО, печать)

* Документы, прикладываемые по усмотрению участником запроса котировок

Приложение 3

Проект

Муниципальный контракт  №______________

г. Сертолово                                                                                                                    «__ » ________ 2008г.

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области Ходько Юрия Алексеевича, действующего на основании Положения об администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области, ИНН 4703083424, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 30.12.2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером 1054700123510, свидетельство серии 47 № 00348838, с одной стороны, и «_________________», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________________, действующего на основании Положения (Устава), ИНН ____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 года, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд МО Сертолово о признании Подрядчика победителем запроса котировок (Протокол № _____от «___»_______2008 г.).

1.2.  Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (Приложение 1) выполнить работы по устройству павильона для ТБО по адресу: ул.Молодцова, д.7 в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой (Приложение 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и определяющей объем, содержание и стоимость выполняемых работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную работу.

1.3. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии с требованиями СНиП и других нормативно-правовых документов, действующими на момент заключения Контракта.

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: _____________ (дней, недель) в соответствии с календарным планом выполнения работ согласно Приложению 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2.  Подрядчик имеет право выполнить работы и сдать их результат Заказчику досрочно.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ (_______________рублей), в том числе НДС по ставке 18%.

3.2. Цена Контракта является фиксированной и изменению не подлежит на весь период действия настоящего Контракта.

3.3. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

3.4. После заключения настоящего Контракта, Заказчик, по заявке Подрядчика, производит выплату аванса в размере  30% от общей цены Контракта.

_________________Заказчик                                                       ________________Подрядчик

3.5. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 7 рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, с учетом ранее произведенных платежей в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3.6. Основанием для оплаты выполненных работ являются Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет, счет-фактура и иные документы, подтверждающие расходы Подрядчика, подписанные Сторонами.

3.7. Оплата по настоящему Контракту производится путем безналичного перечисления  денежных сумм на счет Подрядчика, указанный в п.12 настоящего Контракта.

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметы, технического задания, СНиП и других нормативно-правовых документов, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, назначив своего ответственного представителя.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. Осмотреть и принять результаты выполненных работ с участием Подрядчика, с составлением акта удостоверяющего приемку.

4.1.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. До начала работ согласовать с ответственным представителем заказчика рабочие чертежи (техническую документацию) и проектно-сметную документацию.

4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием заказчика (Приложение 1), сметной документацией (Приложения 2), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.3. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности и техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды; обеспечить безопасное ведение работ. Производить ограждение мест производства работ в соответствии с действующим законодательством.

4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.5. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки результата выполненных работ.

4.2.6. Обеспечить Заказчику доступ с целью осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.7. В случае, если для выполнения работ требуется лицензия или сертификаты соответствия, вести работы по настоящему Контракту только при их наличии.

4.2.8. По окончании работы передать ее результат  Заказчику, передав при этом всю техническую документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.9. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет в срок, установленный в требовании Заказчика.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдение сроков их выполнения.

_________________Заказчик                                               _________________Подрядчик

4.3.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

4.3.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Заказчика исполнения принятых им обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

5.2. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его подтверждается Актом о приемке выполненных работ (КС-2), справкой о стоимости выполненных работ (КС-3) подписанными обеими Сторонами.

5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Если Подрядчик отказывается подписать указанный акт, об этом делается отметка в акте и акт подписывается Заказчиком и третьим лицом по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.5. Заказчик вправе предъявить требования Подрядчику, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если оно было выявлено после сдачи выполненной работы Заказчику.

5.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику  с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами  акта.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Подрядчиком  конечных сроков выполнения работ, указанных в настоящем Контракте, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) составляет две трехсотых действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2. В случае, если по вине Подрядчика причинен ущерб имуществу физических и юридических лиц при проведении работ по муниципальному Контракту, Подрядчик обязан возместить ущерб указанным лицам.

_________________Заказчик                                               _________________Подрядчик

6.3. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за причинение ущерба при проведении работ по муниципальному Контракту.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени).  Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) составляет  одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Уплата неустойки или возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту  работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.

В течение 5 дней со дня получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 дней от составления указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе Стороны поровну.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

_________________Заказчик                                               _________________Подрядчик

обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, с предоставлением документов, выданных соответствующими компетентными органами. Допускается извещение Стороны с использованием факсимильного оборудования, с обязательным получением уведомления от другой Стороны.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно на основании:

- письменного соглашения сторон;

- по требованию одной из сторон на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта полностью или частично в соответствии с действующим законодательством.

10.

ных средств из бюджета.ветственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением дене Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, Сторона обязана  в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.5.Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Техническое задание                                  -    (Приложение 1)

2.сметы на выполнение работ                        -   (Приложение 2)

3. Календарный план                                        - (Приложение 3)

______________Заказчик                                                        _________________Подрядчик

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК						             ПОДРЯДЧИК

| Администрация МО Сертолово Ленинградской области ИНН 4703083424 КПП 470301001 ОРГН 1054700123510 188650 Ленинградская область, г.Сертолово ул. Молодцова д. 7 корпус 2 Управление Федерального казначейства по Ленинградской области (ОФК 19, КФ и Э администрации МО Сертолово, Администрация МО Сертолово Ленинградской области) счет 40204810900000001102 В ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 Лицевой счет 02002040170 Глава администрации МО Сертолово Ленинградской области ______________________ /Ходько Ю.А./ м.п. Реестровый номер ______________________ |  |
| --- | --- |