ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие инженерной и транспортной инфрастуктуры на территории МО Сертолово»  на  2017-2021 годы

(наименование программы)

за январь - март 2018 года

Источники финансирования: бюджет МО Сертолово

(бюджет МО Сертолово, другие источники)

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий | Плановый объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено за 1 квартал 2018 г (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами |
| 1.1. | Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения | 1 000,0 | 0 | Планируются мероприятия по актуализации проектно-сметной документации для получения разрешения на строительство. | 0 |
| 1.3. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово | 45 501,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт №77/17-К от 22.01.2017 г. на выполнение работ по строительству Объекта в период 2017-2019 года. Заключен муниципальный контракт №2/18-К от 20.02.2018 г. с ООО «Сертоловские коммунальные системы» на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по строительству Объекта на период 2018-2019 годы. | 0 |
| 1.4. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово | 4 480,0 | 0 | Заключен муниципальный контракт №1/18-К от 09.02.2018 г. с ООО «Проектспецстрой» на выполнение работ по проектированию системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово. | 0 |
| 1.5. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | 2031,9 | 0 | Строительство объекта предполагает частично финансирование из средств бюджета Ленинградской области. В настоящее время проект Постановления Правительства Ленинградской области о распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на строительство Объекта находиться на согласовании в органах исполнительной власти. | 0 |
| 1.6. | Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул.Заречная до микрорайона Сертолово-2 | 100,0 | 0 | В настоящее время идет сбор исходных данных для формирования технического задания на проектирование. | 0 |
|  | Итого по Разделу 1: | 53 112,9 | 0 |  | 0 |
| Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово |
| 2.2. | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 500,0 | 0 | Размещение аукционной документации на электронной площадке планируется во 2 квартале 2018 года. |  |
|  | Итого по Разделу 2: | 500,0 | 0 |  | 0 |
| Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово |
| 3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово | 1 120,0 | 0 | Мероприятия по строительству объекта транспортной инфраструктуры планируются после получения положительного заключения по проектно-сметной документации на реконструкцию данного проезда, разрабатываемого в рамках соглашения ООО «КВС-Сертолово» и администрации МО Сертолово от 28.07.2016 года №72-08/VI.2016. | 0 |
|  | Итого по Разделу 3: | 1 120,0 | 0 |  | 0 |
| Итого по программе | 54 732,9 | 0 |  | 0 |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                  В.В. Василенко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие инженерной и транспортной инфрастуктуры на территории МО Сертолово»  на  2017-2021 годы

(наименование программы)

за январь – март 2018 года

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами |
| 1.1. | Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | количество комплектов ПСД | к-т | 1 | 0 |
| 1.3. | Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово | 15 501,0 | 30 000,0 | 15 501,0 | 30 000,0 | протяженность канализационного коллектора | км | 2,3089 | 0 |
| 1.4. | Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово | 4 480,0 | - | 4 480,0 | - | количество комплектов ПСД стадии «Проект» | к-т | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | количество комплектов ПСД стадии «Рабочая документация» | к-т | 1 | 0 |
| 1.5. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области | 2031,9 | - | 2031,9 | - | протяженность сетей электроснабжения | км | 4,650 | 0 |
| 1.6. | Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул.Заречная до микрорайона Сертолово-2 | 100,0 | - | 100,0 | - | количество комплектов ПСД стадии «Рабочая документация | к-т | 1 | 0 |
| Итого по задаче 1: | 53 112,9 | - | 53 112,9 | - |  |  |  |  |
| Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово |
| 2.2. | Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития | 500,0 | - | 500,0 | - | количество проектов (схем) | к-т | 1 | 0 |
| Итого по задаче 2: | 500,0 | - | 500,0 | - |  |  |  |  |
| Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово |
| 3.1. | Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово | 1 120,0 | - | 1 120,0 | - | количество комплектов ПСД | к-т | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | протяженность объектов транспортной инфраструктуры: строительство /реконструкция | км | Показатели будут определены ПСД | 0/ 0 |
| Итого по задаче 3: | 1 120,0 | - | 1 120,0 | - |  |  |  |  |
| Итого по программе | 54 732,9 | - | 54 732,9 | - |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                       В.В. Василенко