ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

МО Сертолово в 2015-2018 годах»

за январь - март 2018 года

| Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Плановый объем финансиро- вания на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено за 3 месяца 2018г. (тыс. руб.) | Профинанси- ровано (тыс. руб.) | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. | Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов |
| 1. 1. | Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов | Средства бюджета МО Сертолово | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Внебюджетные средства | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого по разделу 1, в т. ч.: | 360,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета МО Сертолово | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные средства | 60,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Раздел 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства |
| 2.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | Средства бюджета МО Сертолово | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Внебюджетные средства | 222,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Средства бюджета МО Сертолово | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Внебюджетные средства | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | Средства бюджета МО Сертолово | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Внебюджетные средства | 111,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах | Средства бюджета МО Сертолово | 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | Внебюджетные средства | 77,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | Средства бюджета МО Сертолово | 1 439,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| Итого по разделу 2, в т. ч.: | 8 850,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета МО Сертолово | 8 089,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные средства | 761,30 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по программе: | 9 210,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| В том числе: | Средства бюджета МО Сертолово | 8 389,60 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Внебюджетные средства | 821,30 | 0,00 | 0,00 |  |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству                                            В.В. Василенко

Исп.: Сенюшкина Г.И.

тел.: 593-86-96

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

МО Сертолово в 2015-2018 годах»

за январь - март 2018 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 3 месяца 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | другие источники | бюджет МО Сертолово | другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Определение путей снижения расхода энергетических ресурсов |
| 1.1. | Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | - кол-во полученных энергетических паспортов - кол-во МКД | шт. ед. | 5 5 | 0 0 |
| Итого по задаче 1: | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства |
| 2.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов |  |  |  |  | - протяженность межпанельных швов - кол-во МКД | пог.м ед. | 2 100,0 2 | 0 0 |
| 2.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации |  |  |  |  | - кол-во подъездов - кол-во систем электроснабжения | ед. ед. | 3 3 | 0 0 |
| 2.3. | Утепление крыш многоквартирных домов | 1 000,00 | 111,20 | 0,00 | 0,00 | - площадь крыш - кол-во МКД | ед. ед. | 984,0 1 | 0 0 |
| 2.4. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах | 700,00 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | - кол-во приборов учета - кол-во МКД | ед. ед. | 5 5 | 0 0 |
| 2.6. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | 1439,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - кол-во установленных приборов учета - кол-во замененных приборов учета - уровень оснащенности муниципальных жилых помещений | ед. ед. % | 243 40 100 | 0 0 0 |
| Итого по задаче 2: | 8 089,60 | 761,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Итого по программе: | 8 389,60 | 821,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству                                            В.В. Василенко

Исп.: Сенюшкина Г.И.

тел.: 593-86-96