ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

МО Сертолово» на 2020-2022 годы

за январь - июнь 2021 года

| Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Плановый объем финансиро- вания на 2021 год (тыс. руб.) | Выполнено за 6 месяцев 2021 г. (тыс. руб.) | Профинанси- ровано за 6 месяцев 2021 г. (тыс. руб.) | Результаты выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства |
| 1.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | Средства бюджета МО Сертолово | 1 427,0,00 | 0,00 | 800,00 | Работы по замене оконных / дверных блоков в составе общего имущества в МКД № 8 по ул. Ветеранов будут завершены в следующем периоде |
|  |  | Внебюджетные средства | 210,95 | 0,00 | 90,15 |  |
| 1.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Средства бюджета МО Сертолово | 8 973,00 | 0,00 | 5 167,00 | Работы по замене стояков ГВС, ХВС и полотенцесушителей в МКД №№ 5; 15 по ул. Заречная, разводящей магистрали ГВС в МКД № 9, корп. 2 по ул. Заречная будут завершены в следующем периоде |
|  |  | Внебюджетные средства | 1 183,50 | 0,00 | 623,00 |  |
| 1.3. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | Средства бюджета МО Сертолово | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,0 | Работы по замене внутридомовой тупиковой системе ГВС на циркуляционную в МКД № 5 по ул. Заречная, будут завершены в следующем периоде |
|  |  | Внебюджетные средства | 120,00 | 0,00 | 120,00 |  |
| 1.4. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | Средства бюджета МО Сертолово | 102,80 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.5. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | Средства бюджета МО Сертолово | 1 431,00 | 68,5 | 68,5 | Завершены работы первого этапа мероприятия –проектирование по МКД ул. Заречная, д.№№ 4;5, корп. 2; 6; 7, корп. 2;10 |
|  |  | Бюджет ЛО | 14 469,00 | 692,9 | 692,9 |  |
| Итого по разделу 1, в т. ч.: | 29 117,25 | 761,4 | 8 761,6 | - |
| Средства бюджета МО Сертолово | 13 133,80 | 68,5 | 7 235,5 | - |
| Средства бюджета ЛО | 14 169,00 | 692,9 | 692, 9 |  |
| Внебюджетные средства | 1 514,45 | 0,00 | 833,15 | - |
| Всего по программе: | 29 117,25 | 761,4 | 8 761,6 | - |
| В том числе: | Средства бюджета МО Сертолово | 13 133,80 | 68,5 | 68,5 | - |
|  | Средства бюджета ЛО | 14 469,00 | 692,9 | 692,9 |  |
|  | Внебюджетные средства | 1 514,45 | 0,00 | 833,15 |  |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству                                            В.В. Василенко

Исп.: Сенюшкина Г.И.

тел.: 676-03-88

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

МО Сертолово» на 2020-2022 годы

за январь - июнь 2021 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя за 6 месяцев 2021 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет МО Сертолово | бюджет ЛО | другие источники | бюджет МО Сертолово | бюджет ЛО | другие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Задача 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства |
| 1.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | 1 427,00 | 0,00 | 877,59 | 800,00 | 0,00 | 90,15 | - количество оконных/дверных блоков (в составе общего имущества) - площадь оконных/дверных блоков - кол-во МКД | ед./ед. кв.м/кв.м ед. | 349/24 527,45/75,13 8 | 0/0 0/0 0 |
| 1.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | 8 973,00 | 0,00 | 1 183,5 | 5 167,00 | 0,00 | 623,00 | - кол-во стояков ГВС и ХВС - кол-во стояков полотенцесушителей - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, ЦО, полотенцесушителей | ед. ед. пог.м | 94 10 2116,0 | 0 0 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - кол-во разводящих магистралей ГВС - кол-во разводящих магистралей ХВС - общая протяженность магистралей ГВС и ХВС | ед. ед. пог.м | 1 0 45,0 | 0 0 0,0 |
| 1.3. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | 1 200,00 | 0,00 | 120,00 | 1 200,00 | 0,00 | 120,00 | - протяженность трубопровода - кол-во МКД | пог.м ед. | 242,0 1 | 0,0 0 |
| 1.4. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - кол-во установленных приборов учета - кол-во замененных приборов учета - уровень оснащенности муниципальных жилых помещений | ед. ед. % | 19 0 96,2 | 0 0 0 |
| 1.5. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | 1 431,00 | 14 469,00 | 0,00 | 68,5 | 692,9 | 0,00 | - кол-во установленных АИТП - кол-во оборудованных АИТП домов | ед. ед. | 6 5 | 0 0 |
| Итого по задаче 1: | 13 133,80 | 14 469,00 | 1 514,45 | 7 235,5 | 692,9 | 833,15 | х | х | х | х |
|  | 13 133,80 | 14 469,00 | 1 514,45 | 7 235,5 | 692,9 | 833,15 | х | х | х | х |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству                                            В.В. Василенко

Исп.: Сенюшкина Г.И., тел.: 676-03-88