ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

МО Сертолово

от 24 ноября 2014 г.№ 485

Приложение № 1

к Программе

Адресный перечень объектов капитальных вложений

муниципальной программы МО Сертолово

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального

жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 – 2017 годы»

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки реализации (годы) | Форма собственности | Сметная стоимость в ценах года начала реализации программы | Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1 Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья. |
| 1.1. Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1,д.2 | 2014- 2016г.г. | муниципальная | 2 198,0 | 2 198,0 | 198,0 | 2 000,0 | 0 | 0 |
| 1.2.Разработка проектно-сметной документации для комплектного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1,д.2 | 2014- 2016г.г. | муниципальная | 12 000,0 | 12 000,0 | 0 | 12 000,0 | 0 | 0 |
| 1.3.Комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3 | 2015г.- 2016г.г. | муниципальная | 45 000,0 | 45 000,0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 20 000,0 |
| Итого по разделу 1 |  |  | 59 198,0 | 59198,0 | 198,0 | 14 000,0 | 25 000,0 | 20 000,0 |
| Раздел 2. Строительство объектов муниципального нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающих гражданам комфортные и доступные условия пользования. |
| 2.1.Строительство административного здания, в том числе: | 2015- 2017гг. |  | 65 300,0 | 65 300,0 | 0 | 0 | 6 400,0 | 58 900,0 |
| 2.1.1.Строительство нулевого цикла с присоединением к инженерным сетям | 2015г. | муниципальная | 6400,0 | 6400,0 | 0 | 0 | 6 400,0 | 0 |
| 2.1.2. Строительство административного здания | 2015-2016г. | муниципальная | 43 050,0 | 43 050,0 | 0 | 0 | 0 | 43 050,0 |
| 2.1.3. Благоустройство территории после завершения строительства | 2017г. | муниципальная | 10 150,0 | 10 150,0 | 0 | 0 | 0 | 10 150,0 |
| 2.1.4. Оснащение административного здания | 2017г. | муниципальная | 5 700,0 | 5 700,0 | 0 | 0 | 0 | 5 700,0 |
| Итого по разделу 2 |  |  | 65 300,0 | 65 300,0 | 0 | 0 | 6 400,0 | 58 900,0 |
| Итого по Программе: |  |  | 124 498,0 | 124 498,0 | 198,0 | 14 000,0 | 31 400,0 | 78 900,0 |