- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2025 г.								                       №  564

г. Сертолово

Об утверждении плана подготовки

МО Сертолово к осенне-зимнему периоду

2025-2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-Ф3                         «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», Уставом МО Сертолово, в целях своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории МО Сертолово, к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, администрация МО Сертолово

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план подготовки муниципального образования Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов согласно приложению.

- 2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания                         и подлежит размещению на официальном сайте администрации                               МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ – председателя комитета ЖКХ А.В. Могильникова.

Глава администрации					                          В.В. Василенко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации МО Сертолово от «14»мая 2025 г. № 564 |
| --- | --- |

ПЛАН
подготовки муниципального образования Сертоловское городское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:

1.1. Отопительный период 2021-2022г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 243

Длительность отопительного периода, сутки: 245 (16.09.2021-19.05.2022)

1.2. Отопительный период 2022-2023г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 248

Длительность отопительного периода, сутки: 231 (22.09.2022-11.05.2023)

1.3. Отопительный период 2023-2024г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 251

Длительность отопительного периода, сутки: 223 (04.10.2023-14.05.2024)

1.4. Отопительный период 2024-2025г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 255

Длительность отопительного периода, сутки: 230 (01.10.2024 -19.05.2025)

2. Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 | 7,0 | 8,0 | -1 | -5 | -3 | -4 | 0 | 3 | 12 |
| ОЗП 2022-2023 | 8,0 | 8,1 | 0,5 | -3,2 | -2,3 | -3,0 | -0,3 | 6.8 | 10 |
| ОЗП 2023-2024 | 14,0 | 5,0 | 0,1 | -4,4 | -8,9 | -3,7 | 2,6 | 5,7 | 12 |
| ОЗП 2024-2025 | 12,0 | 8,4 | 3,0 | -0,7 | -0,6 | -3,8 | 2,7 | 6,0 | 11 |

3. План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г. г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. | до 01.04.2025 | Комитет ЖКХ |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2025 | Комитет ЖКХ |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 31.07.2025 | Комитет ЖКХ |
| 4. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.06.2025 | Комитет ЖКХ |
| 5. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 | Комитет ЖКХ |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 | Комитет ЖКХ |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Комитет ЖКХ |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 | Комитет ЖКХ, ЕТО |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 | Комитет ЖКХ, ЕТО |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 | Комитет ЖКХ, ЕТО |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2025 | Комитет ЖКХ, ЕТО |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 | Комитет ЖКХ |
| 13. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г | не позднее 20.11.2025 | Комитет ЖКХ |
| 14. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 | Комитет ЖКХ |