ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по ремонту фронтонов жилых домов

Заказчик: Администрация муниципального образования Сертолово Ленинградской области,  адрес: 188650, Ленинградская область, г.Сертолово, ул. Молодцова д.7, корп.2,  тел./факс 593-29-02,   e-mail: upravdelami@bk.ru. Контактное лицо заказчика: Муратова Ирина Романовна, тел. 593-86-96.

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению муниципального  заказа: отдел экономики Комитета финансов и экономики Администрации МО Сертолово, адрес: 188650, Ленинградская область, г.Сертолово, ул. Молодцова д.7, корп.2, каб. 17, тел/факс 593-39-13.  Контактное лицо: Спиридонова Татьяна Александровна.

Источник финансирования: бюджет муниципального образования Сертолово Ленинградской области на 2010г.

Предмет контракта: выполнение работ по ремонту фронтонов жилых домов в соответствие с заданием заказчика согласно Приложению 1.

Место выполнения работ: 188650, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул.Березовая, д.9, 10,11.

Срок выполнения работ: 35 календарных дней со дня заключения контракта.

Максимальная (начальная) цена контракта: 325 800 (триста двадцать пять тысяч восемьсот) руб. 00 коп. В цену контракта включаются все затраты подрядчика, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Срок и условие оплаты выполненных работ: предусмотрены муниципальным контрактом.

Дата размещения на сайте www.mosertolovo.ru: «04» октября 2010 года.

В   случае   Вашего  согласия  принять  участие  в   выполнении работ просим представить котировочную заявку по форме согласно Приложению 2 по адресу: 188650, Ленинградская область, г.Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, корп.2, каб.17 в срок до «13» октября 2010г., 16 час. 00 мин.

Котировочные заявки будут рассмотрены «14» октября 2010 года  по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Молодцова, д.7, корп.2, каб.21.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. По результатам рассмотрения котировочных заявок, Заказчик вправе обосновано отклонить все котировочные заявки. Подача заявок по факсу не допускается.

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявляемым требованиям задания заказчика и цена, которой будет наименьшей. Муниципальный контракт с Победителем будет заключен в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки котировочных заявок, но не ранее, чем через 7 дней со дня размещения на сайте www.mosertolovo.ru указанного протокола. Победитель должен подписать проект муниципального контракта не позднее 12 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки котировочных заявок.

При размещении заказа не предоставляются преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Обязательные приложения к извещению:

Приложение 1 – Задание заказчика

Приложение 2 – Форма котировочной заявки

Приложение 3 – Проект муниципального контракта

От муниципального заказчика

Глава администрации МО Сертолово  ________________________ Ю.А. Ходько

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

на выполнение работ по ремонту фронтонов жилых домов

| 1.Основание: | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Решение Совета депутатов МО Сертолово №27 от 21.09.2010г. «О внесении изменений в бюджет муниципального образования Сертолово Ленинградской области на 2010 год». |
| --- | --- |
| 2.Заказчик: | Администрация МО Сертолово, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул. Молодцова 7/2, е-mail: upravdelami@bk.ru, контактное лицо: Муратова Ирина Романовна, тел.593-86-96 |
| 3.Предмет контракта: | Выполнение работ по ремонту фронтонов жилых домов |
| 4.Подрядная организация: | Отбирается в соответствии с Федеральным законом от 21.07.05 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 5.Место выполнения работ: | 188650, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.Сертолово, мкр. Сертолово -2 , ул. Березовая д.9, 10, 11 |
| 6.Срок выполнения работ: | 35 календарных дней со дня заключения контракта |
| 7.Перечень и объемы работ: | Приведены в приложении 1 к техническому заданию |
| 8.Основные требования при производстве работ: | 1. Технология и качество работ должны соответствовать требованиям действующих ГОСТ, стандартов, строительных норм и правил: ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 27751-88. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету СНиП 2.08.01-89. Жилые здания СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений 2. Применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, паспорта, отвечающие требованиям действующих ГОСТ и ТУ. |
| 9.Дополнительные требования к выполнению работ: | 1.Акты освидетельствования скрытых работ, законченные ремонтом работы, акты КС-2 предъявить и согласовать с представителем комитета ЖКХ администрации МО Сертолово. 2. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. 3.Срок гарантии выполненных работ 5 лет . |
| 10.Начальная цена контракта: | 325,8 тыс.руб. |
| 11.В цену контракта включаются: | Все затраты Подрядчика, включая стоимость оборудования, материалов, транспортные, погрузоразгрузочные, накладные расходы и другие обязательные платежи |
| 12.Требования к стоимости: | Стоимость работ определяется по сметам, составленным базисно-индексным методом по расценкам ТЭР ЛО -2001, ТЭРр ЛО 2001 с индексами перехода к текущим ценам для Ленинградской области по элементам прямых затрат и является фиксированной |
| 13.Порядок оплаты: | Согласно контракту, без предоставления аванса |

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень и объемы работ на ремонт фронтонов жилых домов по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, ул.Березовая д.9, д.10, д.11.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. для одного дома | Кол. для трех домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов | м2 | 1,6 | 4,8 |
| 2 | Демонтаж внутренней обшивки пергамином | м2 | 110,02 | 330,06 |
| 3 | Разборка обшивки досками | м2 | 110,02 | 330,06 |
| 4 | Демонтаж каркаса | м2 | 0,31 | 0,93 |
| 5 | Устройство каркаса из брусьев | м2 | 0,31 | 0,93 |
| 6 | Обшивка каркасных стен досками | м2 | 110,02 | 330,06 |
| 7 | Установка оконных блоков | м2 | 1,6 | 4,8 |
| 8 | Масляная окраска стен | м2 | 110,02 | 330,06 |
| 9 | Масляная окраска оконных блоков | м2 | 3,36 | 10,08 |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | м2 | 180 | 540 |

Муниципальный заказчик ____________________

Приложение 2

На бланке организации

Дата, исх.номер

В  комиссию по размещению

муниципального заказа МО Сертолово

Адрес: Ленинградская область,

г.Сертолово, ул.Молодцова, д.7, корп.2

Котировочная заявка

<____>_______________20__г.

наименование, местонахождение  (для юридического лица), ФИО, место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя), телефон, факс,

_____________________________________________________________________________

банковские реквизиты

_____________________________________________________________________________

ИНН    КПП

_____________________________________________________________________________________________

изучив  извещение о   запросе   котировок, предлагаем  выполнить работы:

по ремонту фронтонов жилых домов

на сумму  ____________________________________________________________________

(указать сумму цифрами и словами)

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, выполнить работы в соответствии с заданием заказчика, приведенным в запросе котировок и согласны с имеющимся в нем порядком платежей и условиями муниципального контракта.

Цена предлагаемых работ, приведенная в котировочной заявке, фиксированная, указана с учетом затрат на уплату налогов, сборов  и других обязательных платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки  цен и предоставление нами котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложения:

1. Документы, прикладываемые по усмотрению участника запроса котировок

___________________________________                  ______________________________

(должность руководителя, подпись, ФИО, печать)

Муниципальный заказчик ____________________

Приложение 3

Проект

Муниципальный контракт  №______________

г. Сертолово                                                                                                             «__ » ________ 2010 года

Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области Ходько Юрия Алексеевича, действующего на основании Положения об администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области, ИНН 4703083424, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 30.12.2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Всеволожскому району Ленинградской области за основным государственным регистрационным номером 1054700123510, свидетельство серии 47 № 00348838, с одной стороны, и «_________________», именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________________, действующего на основании Положения (Устава), ИНН ____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 года на основании решения Комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд МО Сертолово (Протокол № ____от «___»_______2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.  Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по техническому заданию Заказчика согласно Приложению 1 к настоящему муниципальному Контракту выполнить работы по ремонту фронтонов жилых домов в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией  согласно Приложению 2, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и определяющей объем, содержание и стоимость выполняемых работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить  указанную в контракте цену при условии выполнения всего объема работ по Контракту.

1.2. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии с требованиями СНиП, технического задания и других нормативно-правовых документов, действующими на момент заключения Контракта.

1.3. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Контракта, не принимаются Заказчиком и считаются  невыполненными.

2. Срок выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту: 35 календарных дней со дня заключения настоящего Контракта в соответствии с календарным планом выполнения работ согласно Приложению 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ (_______________рублей), в том числе НДС по ставке 18% и включает в себя стоимость материалов, предназначенных для выполнения работ по контракту, а также всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, оплату всех сопутствующих работ и услуг, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и других обязательных платежей.

3.2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему контракту определена  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» _____ 2010г. №____ Комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд МО Сертолово и указана Подрядчиком в сметной документации, утвержденной Заказчиком согласно Приложению 2 к настоящему контракту.

3.3. Цена Контракта является фиксированной и изменению не подлежит на весь период действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

3.4. Условиями Контракта авансовый платеж не предусматривается.

_________________Заказчик                                                       ________________Подрядчик

Муниципальный заказчик ____________________

3.5. Основанием для оплаты выполненных работ являются Акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет, счет-фактура и иные документы, подтверждающие расходы Подрядчика, подписанные Сторонами.

3.6. Расчет за выполненные работы производится в течение 20 рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Расчеты за выполненные работы производятся по мере поступления средств в бюджет МО Сертолово.

3.7. Оплата по настоящему Контракту производится путем безналичного перечисления  денежных сумм на счет Подрядчика, указанный в п.12 настоящего Контракта.

3.8.  В случаях, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ по настоящему контракту, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

3.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от сметы, технического задания, СНиП и других нормативно-правовых документов, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль за ходом выполняемых работ, назначив своего ответственного представителя.

4.1.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.3. Осмотреть и принять результаты выполненных работ с участием Подрядчика, с составлением акта удостоверяющего приемку.

4.1.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием заказчика, сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.2. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности и техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды; обеспечить безопасное ведение работ. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию места выполнения работ, монтажу временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, сооружению и подключению временных инженерных сетей. Обеспечить уборку территории, прилегающей к месту проведения работ.

4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.4. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, техники и другого имущества от начала работ до их завершения и приемки результата выполненных работ.

4.2.5. Обеспечить Заказчику доступ с целью осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.6. В случае, если для выполнения работ требуется допуски или сертификаты соответствия, вести работы по настоящему Контракту только при их наличии. Предъявлять сертификаты качества на используемые материалы.

4.2.7. По окончании работы передать ее результат Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.8. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет в срок, установленный в требовании Заказчика.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, соблюдение сроков их выполнения.

_________________Заказчик                                                       ________________Подрядчик

Муниципальный заказчик ____________________

4.3.2. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику часть согласованных Заказчиком затрат, но не выше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

4.3.3. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика по настоящему Контракту.

4.4.2. Требовать от Заказчика исполнения принятых им обязательств по настоящему Контракту.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При завершении работ, Подрядчик обязан в течение двух суток в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, являющихся предметом настоящего Контракта.

5.2. Сдача результатов работы и приемка их Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемых обеими Сторонами, с указанием недостатков, в случае их обнаружения, а так же сроков и порядка их устранения.

5.3. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Если Подрядчик отказывается подписать указанный акт, об этом делается отметка в акте и акт подписывается Заказчиком и третьим лицом по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ по объекту в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.5. Заказчик вправе предъявить требования Подрядчику, связанные с ненадлежащим качеством результата работы также в случаях, если оно было выявлено после сдачи выполненной работы Заказчику.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае нарушения Подрядчиком  конечных сроков выполнения работ, определенных  настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) составляет две трехсотых действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2. В случае, если по вине Подрядчика причинен ущерб имуществу физических и юридических лиц при проведении работ по муниципальному Контракту, Подрядчик обязан возместить ущерб указанным лицам.

6.3. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за причинение ущерба при проведении работ по муниципальному Контракту.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени).  Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) составляет  одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

_________________Заказчик                                               _________________Подрядчик

Муниципальный заказчик ____________________

6.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Уплата неустойки или возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Контракту  работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Подрядчиком  с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику  с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика  безвозмездного устранения недостатков.

В течение 5 дней со дня получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 дней от составления указанного в настоящем пункте акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, - обе Стороны поровну.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту, с предоставлением документов, выданных соответствующими компетентными органами. Допускается извещение Стороны с использованием факсимильного оборудования, с обязательным получением уведомления от другой Стороны.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно на основании:

- письменного соглашения сторон;

- по требованию одной из сторон на основании вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

_____________Заказчик                                                        _________________Подрядчик

Муниципальный заказчик ____________________

10.

ных средств из бюджета.ветственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением дене Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они  подлежат рассмотрению в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, Сторона обязана  в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.2. Вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.5.Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Техническое задание                                   -    (Приложение 1)

2.сметы на выполнение работ                        -   (Приложение 2)

3. Календарный план                                        - (Приложение 3)

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК						             	ПОДРЯДЧИК

| Администрация МО Сертолово Ленинградской области ИНН 4703083424 КПП 470301001 ОРГН 1054700123510 188650 Ленинградская область, г.Сертолово ул. Молодцова д. 7 корпус 2 Управление Федерального казначейства по Ленинградской области (ОФК 19, КФ и Э администрации МО Сертолово, Администрация МО Сертолово Ленинградской области) счет 40204810900000001102 В ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001 Лицевой счет 02453004050 Глава администрации МО Сертолово Ленинградской области ______________________ /Ходько Ю.А./ м.п. Реестровый номер ______________________ |  |
| --- | --- |

Муниципальный заказчик ____________________