МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРТОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 сентября 2025 год					            	         № 1200

г. Сертолово

Об утверждении краткосрочного

муниципального плана реализации

в 2026, 2027 и 2028 годах

Региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО Сертолово

В соответствии со статьей 9 Областного закона «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества                             в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз, Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных                              на территории Ленинградской области, на 2014 - 2052 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 № 508, Порядком подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества                                в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2052 годы, требования к таким планам, порядок предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27.03.2018 № 105, постановлением Правительства Ленинградской области от 11.08.2025 № 698                                              «О Краткосрочном плане реализации в 2026, 2027 и 2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»,    Уставом    МО    Сертолово    и    в    целях    создания     безопасных

и благоприятных условий проживания граждан, администрация                                       МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный муниципальный план реализации                                       в 2026, 2027 и 2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории                     Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания                                   и подлежит размещению на официальном сайте администрации                               МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                     в течение 5 рабочих дней.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству –

председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства                                   А.В. Могильникова.

Глава администрации	            		         	                       В.В. Василенко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлением |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации МО Сертолово |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 08.09.2025 г. № 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочный муниципальный план реализации в 2026, 2027, 2028 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово в 2026, 2027, 2028 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального района, муниципального округа, городского округа | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (далее – Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта | Объект культурного наследия (ОКН) | Год ввода в эксплу- атацию | Площадь МКД | Материал стен | Количество этажей |  | Количество подъездов | Количество лифтов (ед.) |  | Количество зарегистри- рованных жителей (чел.) | ОКТМО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в МКД | требу- ющих замены |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 12 | 8911d7b1-e208-4501-90a4-901e646b3346 | РО |  | 1999 | 7095,2 | железобетон | 5 |  | 4 |  |  | 121 | 41612000 |  |
| 2 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 5 | dde2560a-3abc-4cde-bfaa-2abe318ed92a | РО |  | 1983 | 4318,6 | кирпич | 9 |  | 1 | 1 |  | 107 | 41612000 |  |
| 3 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 9 | 668e7a9b-8690-4b89-908f-60de74249a1b | РО |  | 1993 | 14311,3 | железобетон | 10 |  | 6 | 6 |  | 596 | 41612000 |  |
| 4 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 15 | f93a98d0-4476-4909-b7d3-ac5dd6d7c879 | СС |  | 2002 | 14941,4 |  | 7, 9 |  |  |  |  |  | 41612000 |  |
| 5 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Дмитрия Кожемякина, д. 11, корп. 1 | 06a13d67-e969-4162-826e-c7cceae3b93e | РО |  | 2002 | 13314,4 |  | 9 |  |  |  |  |  | 41612000 |  |
| 6 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, д. 12 | a0ca3bb9-e5e0-4cc2-b67e-5bf44e16241f | РО |  | 2001 | 5045,4 |  | 8 |  |  |  |  |  | 41612000 |  |
| 7 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, д. 13 | 0b153e34-1ea9-40ac-a488-86f67d518b73 | РО |  | 1968 | 6091 | панели | 5 |  | 6 |  |  | 259 | 41612000 |  |
| 8 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, д. 15 | 7cae80d7-2eda-4c3c-a373-81674fe495ae | РО |  | 1969 | 4979 | панели | 5 |  | 5 |  |  | 173 | 41612000 |  |
| 9 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, д. 9 | 4e6dc054-573c-4b89-9b21-8b6c638647c9 | РО |  | 1968 | 3940,1 | кирпич | 5 |  | 4 |  |  | 96 | 41612000 |  |
| 10 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Кленовая, д. 5, корп. 1 | c9cbbb6a-d607-45f6-a53c-315f7bbd0c08 | РО |  | 2000 | 5945,6 | железобетон | 6 |  | 3 |  |  | 164 | 41612000 |  |
| 11 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Кленовая, д. 5, корп. 4 | ff7fe90a-2913-41e4-adde-fc73af5b27b8 | РО |  | 2000 | 5945,6 | железобетон | 6 |  | 3 |  |  | 143 | 41612000 |  |
| 12 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 1 | 0edd067b-6098-4dd9-a339-73f7ed1f8256 | РО |  | 1936 | 2968,9 | кирпич | 4 |  | 3 |  |  | 87 | 41612000 |  |
| 13 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 3а | a90fe8a2-d3aa-49b3-9b8d-9dfd68205a6b | РО |  | 1971 | 4909 | железобетон | 5 |  | 5 |  |  | 196 | 41612000 |  |
| 14 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 5 | c74ef5d5-ae8d-4158-80c9-b2796b08a012 | РО |  | 1954 | 2146,6 | кирпич | 4 |  | 3 |  |  | 53 | 41612000 |  |
| 15 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная, д. 4 | 0421181f-7cd0-41d2-903e-b85cab16290a | РО |  | 1981 | 2977,1 | кирпич | 5 |  | 1 |  |  | 132 | 41612000 |  |
| 16 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная, д. 8, корп. 1 | 8f8dd7a0-986b-4959-af4b-398b5dba8654 | РО |  | 1992 | 7105,5 | панели | 10 |  | 3 | 3 |  | 252 | 41612000 |  |
| 17 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодежная, д. 8, корп. 2 | c62ad9c9-7a49-4b68-b578-39ddbbea58f8 | РО |  | 1992 | 7982,3 | панели | 10 |  | 3 | 3 |  | 275 | 41612000 |  |
| 18 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 10 | fdd5715b-0b38-4624-8f02-a54967830200 | РО |  | 1989 | 12931,6 | панели | 9 |  | 6 | 6 |  | 644 | 41612000 |  |
| 19 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 12 | bcd74214-b047-488b-81fa-9228d9ff83dd | РО |  | 1991 | 13813 | панели | 9 |  | 6 | 6 |  | 519 | 41612000 |  |
| 20 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 13 | 58121e2b-ab7b-4fc2-b124-255cfecb7108 | РО |  | 1991 | 12974,2 | панели | 9 |  | 6 | 6 |  | 655 | 41612000 |  |
| 21 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 15, корп. 2 | edf6d74c-4afd-451f-b0b0-5be0023d815b | РО |  | 1993 | 7032,5 | панели | 10 |  | 3 | 3 |  | 285 | 41612000 |  |
| 22 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. 9 | 4c3c3379-d62a-456f-bd7c-91e7a02dc492 | РО |  | 1988 | 13229,2 | панели | 9 |  | 6 | 6 |  | 672 | 41612000 |  |
| 23 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Сосновая, д. 4 | 2db5e7d9-9004-4201-bbf1-9f029192e123 | РО |  | 1982 | 3640,9 | кирпич | 9 |  | 1 | 1 |  | 141 | 41612000 |  |
| 24 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 1, корп. 1 | c57f9eec-100f-4a98-9b49-35d174112e08 | СС |  | 2003 | 8123,4 |  | 9 |  |  |  |  |  | 41612000 |  |
| 25 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 4, корп. 1 | 60040998-598a-4687-9304-87318c3cf26e | РО |  | 1993 | 7512,6 | панели | 10 |  | 3 | 3 |  | 300 | 41612000 |  |
| 26 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 4, корп. 2 | b0d332c6-d197-425d-b737-02351765573f | РО |  | 1994 | 7505,4 | панели | 10 |  | 3 | 3 |  | 326 | 41612000 |  |
| 27 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 5 | 02429f04-1c49-43e8-9200-5da56c74a797 | СС |  | 1998 | 8341,58 |  | 10 |  |  |  |  |  | 41612000 |  |
| 28 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 6, корп. 1 | 89ba7644-d25c-4347-a27c-e19cd336e7bf | РО |  | 1994 | 7571,8 | железобетон | 10 |  | 3 | 3 |  | 285 | 41612000 |  |
| 29 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 7, корп. 1 | 530a9c8e-8049-4ce6-ab6b-3686f0655faa | РО |  | 1993 | 7654 | железобетон | 10 |  | 3 | 3 |  | 266 | 41612000 |  |
| 30 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 7, корп. 2 | 966d2548-0154-42d4-82a8-a2efd3b048df | РО |  | 1993 | 7800 | железобетон | 10 |  | 3 | 3 |  | 310 | 41612000 |  |
| 31 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 2 | 90ab3308-6d48-4521-ab97-e96c55cf0518 | РО |  | 2000 | 6185,9 |  | 8 |  |  |  |  |  | 41612000 |  |
| 32 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, д. 2, корп. 3 | 9ef9d973-785f-4324-a3e6-6b231964b4e8 | РО |  | 2003 | 1882,3 | кирпич | 5 |  | 1 |  |  | 48 | 41612000 |  |
| 33 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, д. 3 | 3247ade7-c925-46c7-a5f1-ea034282bb90 | РО |  | 1960 | 711,14 | кирпич | 2 |  | 2 |  |  | 24 | 41612000 |  |
| 34 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, д. 6, корп. 2 | ba4b9a8b-3bac-419a-a326-9e90dfe53ad1 | РО |  | 2003 | 1375,8 | кирпич | 5 |  | 1 |  |  | 21 | 41612000 |  |
| 35 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 10 | 368b0305-aab5-470d-9f90-103b38b7fe0a | РО |  | 1961 | 1656 | кирпич | 3 |  | 3 |  |  | 55 | 41612000 |  |
| 36 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 11 | 465163fa-d27f-4873-a808-93823a0a516e | РО |  | 1968 | 2809,8 | панели | 5 |  | 3 |  |  | 95 | 41612000 |  |
| 37 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 14 | f1c11eac-2b7a-4b80-a664-599f60c1cea4 | РО |  | 1974 | 3837,2 | панели | 5 |  | 5 |  |  | 128 | 41612000 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 250605,32 |  |  |  |  | 56 |  | 7428 |  |  |

| Раздел II. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах МО Сертолово, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора в 2026, 2027, 2028 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год выполнения работ | Наименование муниципального района, муниципального округа, городского округа | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Код ФИАС | Виды работ | Стоимость капитального ремонта (руб.) |  |  | Строительный контроль (руб.) | Коли- чество лифтов, требу- ющих замены (ед.) | Плановая дата завершения работ | Дополнительные работы к ранее выполненным работам по капитальному ремонту за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет средств собственников помещений в МКД | в том числе за счет средств областного бюджета |  |  |  | вид работ | стоимость капитального ремонта (руб.) | строительный контроль (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 12 | 8911d7b1-e208-4501-90a4-901e646b3346 | ПИР ХВС | 2 834 635,00 | 2 834 635,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 2 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 12 | 8911d7b1-e208-4501-90a4-901e646b3346 | ХВС | 2 440 400,00 | 2 440 400,00 |  | 52 224,56 |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 3 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 12 | 8911d7b1-e208-4501-90a4-901e646b3346 | ПИР ГВС | 2 809 986,00 | 2 809 986,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 4 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 12 | 8911d7b1-e208-4501-90a4-901e646b3346 | ГВС | 4 171 860,00 | 4 171 860,00 |  | 89 277,80 |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 5 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 5 | dde2560a-3abc-4cde-bfaa-2abe318ed92a | ПИР лифт | 410 317,00 | 410 317,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 6 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 5 | dde2560a-3abc-4cde-bfaa-2abe318ed92a | лифт | 4 426 877,00 | 4 426 877,00 |  | 94 735,17 | 1 | 31.12.2026 |  |  |  |
| 7 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 5 | dde2560a-3abc-4cde-bfaa-2abe318ed92a | ТО лифт | 133 261,00 | 133 261,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 8 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, д. 12 | a0ca3bb9-e5e0-4cc2-b67e-5bf44e16241f | ПИР лифт | 820 634,00 | 820 634,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 9 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, д. 12 | a0ca3bb9-e5e0-4cc2-b67e-5bf44e16241f | лифт | 8 376 826,00 | 8 376 826,00 |  | 179 264,08 | 2 | 31.12.2026 |  |  |  |
| 10 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Заречная, д. 12 | a0ca3bb9-e5e0-4cc2-b67e-5bf44e16241f | ТО лифт | 250 880,00 | 250 880,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 11 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 1 | 0edd067b-6098-4dd9-a339-73f7ed1f8256 | ПИР ХВС | 1 564 920,00 | 1 564 920,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 12 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 1 | 0edd067b-6098-4dd9-a339-73f7ed1f8256 | ХВС | 1 705 471,00 | 1 705 471,00 |  | 36 497,08 |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 13 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 1 | 0edd067b-6098-4dd9-a339-73f7ed1f8256 | ПИР ГВС | 1 551 312,00 | 1 551 312,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 14 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 1 | 0edd067b-6098-4dd9-a339-73f7ed1f8256 | ГВС | 1 940 400,00 | 1 940 400,00 |  | 41 524,56 |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 15 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ларина, д. 3а | a90fe8a2-d3aa-49b3-9b8d-9dfd68205a6b | ПИР подвал | 2 108 288,00 | 2 108 288,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 16 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Сосновая, д. 4 | 2db5e7d9-9004-4201-bbf1-9f029192e123 | ПИР лифт | 410 317,00 | 410 317,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 17 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Сосновая, д. 4 | 2db5e7d9-9004-4201-bbf1-9f029192e123 | лифт | 4 426 877,00 | 4 426 877,00 |  | 94 735,17 | 1 | 31.12.2026 |  |  |  |
| 18 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Сосновая, д. 4 | 2db5e7d9-9004-4201-bbf1-9f029192e123 | ТО лифт | 133 261,00 | 133 261,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 19 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 7, корп. 2 | 966d2548-0154-42d4-82a8-a2efd3b048df | Фундамент | 3 613 847,62 | 3 613 847,62 |  | 77 336,34 |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 20 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 2 | 90ab3308-6d48-4521-ab97-e96c55cf0518 | ПИР лифт | 1 230 951,00 | 1 230 951,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 21 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 2 | 90ab3308-6d48-4521-ab97-e96c55cf0518 | лифт | 12 565 239,00 | 12 565 239,00 |  | 268 896,11 | 3 | 31.12.2026 |  |  |  |
| 22 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 2 | 90ab3308-6d48-4521-ab97-e96c55cf0518 | ТО лифт | 376 320,00 | 376 320,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 23 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, д. 2, корп. 3 | 9ef9d973-785f-4324-a3e6-6b231964b4e8 | Крыша | 8 489 518,27 | 8 489 518,27 |  | 181 675,69 |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 24 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, д. 6, корп. 2 | ba4b9a8b-3bac-419a-a326-9e90dfe53ad1 | ПИР Крыша | 801 956,00 | 801 956,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 25 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Школьная, д. 6, корп. 2 | ba4b9a8b-3bac-419a-a326-9e90dfe53ad1 | Крыша | 8 764 524,00 | 8 764 524,00 |  | 187 560,81 |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 26 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, д. 11 | 465163fa-d27f-4873-a808-93823a0a516e | подвал | 7 110 207,28 | 7 110 207,28 |  | 152 158,44 |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 83 469 085,17 | 83 469 085,17 |  | 1 455 885,81 | 7 |  |  |  |  |

| Раздел III. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах в 2026, 2027, 2028 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год выполнения работ | Наименование муниципального района, муниципального округа, городского округа | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Код ФИАС | Виды работ | Стоимость капитального ремонта (руб.) |  |  | Строительный контроль (руб.) | Количество лифтов, требующих замены (ед.) | Плановая дата завершения работ | Дополнительные работы к ранее выполненным работам по капитальному ремонту за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе за счет средств собственников помещений в МКД | в том числе за счет средств областного бюджета |  |  |  | вид работ | стоимость капитального ремонта (руб.) | строительный контроль (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 5 | 02429f04-1c49-43e8-9200-5da56c74a797 | ПИР лифт | 1 230 951,00 | 1 230 951,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 4 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 5 | 02429f04-1c49-43e8-9200-5da56c74a797 | лифт | 13 996 023,00 | 13 996 023,00 |  | 299 514,89 | 3 | 31.12.2026 |  |  |  |
| 5 | 2026 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 5 | 02429f04-1c49-43e8-9200-5da56c74a797 | ТО лифт | 423 246,00 | 423 246,00 |  |  |  | 31.12.2026 |  |  |  |
| 42 | 2027 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 15 | f93a98d0-4476-4909-b7d3-ac5dd6d7c879 | ПИР лифт | 2 570 226,00 | 2 570 226,00 |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  |
| 43 | 2027 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 15 | f93a98d0-4476-4909-b7d3-ac5dd6d7c879 | лифт | 27 729 960,00 | 27 729 960,00 |  | 593 421,14 | 6 | 31.12.2027 |  |  |  |
| 44 | 2027 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Ветеранов, д. 15 | f93a98d0-4476-4909-b7d3-ac5dd6d7c879 | ТО лифт | 834 744,00 | 834 744,00 |  |  |  | 31.12.2027 |  |  |  |
| 67 | 2028 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 1, корп. 1 | c57f9eec-100f-4a98-9b49-35d174112e08 | ПИР лифт | 1 336 518,00 | 1 336 518,00 |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  |
| 68 | 2028 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 1, корп. 1 | c57f9eec-100f-4a98-9b49-35d174112e08 | лифт | 14 419 578,00 | 14 419 578,00 |  | 308 578,97 | 3 | 31.12.2028 |  |  |  |
| 69 | 2028 | Всеволожский муниципальный район | Муниципальное образование Сертоловское городское поселение | Г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Центральная, д. 1, корп. 1 | c57f9eec-100f-4a98-9b49-35d174112e08 | ТО лифт | 434 067,00 | 434 067,00 |  |  |  | 31.12.2028 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 62 975 313,00 | 62 975 313,00 |  | 1 201 515,00 | 12 |  |  |  |  |