ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к  постановлению администрации

МО Сертолово

от 24 ноября 2014 г.№ 485

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014 – 2017 годы»

| № пп | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок испол-нения | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Приведение жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и эксплуатационными стандартами, обеспечивающими повышение благоустройства жилья |
| 1.1 | Проведение предпроектных инструментальных обследований с составлением технических заданий на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г.Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр. Черная Речка, д.1,д.2: | бюджет МО Сертолово | 2014-2016гг. | 2 198,0 | 198,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | МУ «Оказание услуг «Развитие | Получение 3 инструментальных обследований для разработки ПСД |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирных жилых домов по адресам: г. Сертолово, ул. Ларина, д.3, мкр.Черная Речка, д.1,2 | бюджет МО Сертолово | 2014 - 2016гг. | 12 000,0 | 0 | 12 000,0 | 0 | 0 | МУ «Оказание услуг «Развитие» | Получение трех комплектов проектно- сметной документации обеспечит возможность комплексного ремонта жилищного фонда |
| 1.3.. | Комплексный капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу: Сертолово ул. Ларина д.3 | бюджет МО Сертолово | 2015-2016гг. | 45 000,0 | 0 | 0 | 25 000,0 | 20 000,0 | МУ «Оказание услуг «Развитие» | Комплексный капитальный ремонт 24 квартирного 4-х этажного жилого дома |
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 59198,0 | 198,0 | 14 000,0 | 25 000,0 | 20 000,0 |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Раздел 2. Строительство объектов муниципального 1нежилого фонда, соответствующих стандартам, обеспечивающих гражданам комфортные и доступные условия пользования |
| 2.1. | Строительство административного здания, в том числе: |  | 2015-2017г.г | 65 300,0 | 0 | 0 | 29 450,0 | 35 850,0 | МУ «Оказание услуг «Развитие» | Строительство административного здания площадью 1496,7 кв.м |
| 2.1.1. | Строительство нулевого цикла с присоединением к инженерным сетям | бюджет МО Сертолово | 2015 г. | 6400,0 | 0 | 0 | 6400,0 | 0 | МУ «Оказание услуг «Развитие» | Строительство фундамента административного здания |
| 2.1.2. | Строительство административного здания | бюджет МО Сертолово | 2015- 2016 г. | 43 050,0 | 0 | 0 | 0 | 43 050,0 | МУ «Оказание услуг «Развитие» | Строительство административного здания площадью 1496,7 кв.м |
| 2.1.3. | Благоустройство территории после завершения строительства | бюджет МО Сертолово | 2017 г. | 10 150,0 | 0 | 0 | 0 | 10 150,0 | МУ «Оказание услуг «Развитие» | Благоустройство территории с устройством парковочных мест |
| 2.1.4. | Оснащение административного здания | бюджет МО Сертолово | 2017г. | 5 700,0 | 0 | 0 | 0 | 5 700,0 | МУ «Оказание услуг «Развитие» | Готовые рабочие места. |
|  | Итого по разделу 2: |  |  | 65 300,0 | 0 | 0 | 6 400,0 | 58 900,0 |  |  |
|  | Итого по Программе: |  |  | 124 498,0 | 198,0 | 14 000,0 | 31 400,0 | 78 900,0 |  |  |