УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации МО Сертолово

от 18.10.2019 года №  872,

в редакции с изменениями

от 26.03.2020 г. № 261,

от 25.06.2020 г. № 564,

от 12.11.2020 г. № 962,

от 12.07.2021 г. № 474

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово

(наименование структурного подразделения - представителя заказчика администрации МО Сертолово)

Муниципальная программа

муниципального образования Сертолово                               Всеволожского муниципального района Ленинградской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово»

на 2020 – 2022 годы

Руководитель программы:

# Заместитель

# главы администрации

# по жилищно-коммунальному хозяйству     _____________      В.В. Василенко

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово»

на 2020 – 2022 годы

| Полное наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020 - 2022 годы (далее по тексту программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; приказ Министерства экономического развития от 17 февраля 2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Решение совета депутатов МО Сертолово от 24.03.2015 № 14 «Об установлении расходного обязательства по предоставлению субсидии на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово от 22.10.2013 г. № 425; Распоряжение администрации МО Сертолово от 07.08.2019 № 107 «О разработке муниципальной программы МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно - коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы |
| Период реализации программы | 2020-2022 годы |
| Цель программы | Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО Сертолово |
| Задачи программы | 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства. |
| Основные мероприятия программы | 1.1. утепление фасадов многоквартирных домов; 1.2. замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации; 1.3. замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах; 1.4. установка индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях; 1.5. установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоквартирных домах |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Объем финансирования программы, всего – 75 274,34 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 26 227,59 тыс. рублей; 2021 год – 29 117,25 тыс. рублей; 2022 год – 19 929,50 тыс. рублей. Источники финансирования программы: - областной бюджет Ленинградской области составляет всего – 40 995,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 16 880,50 тыс. рублей; 2021 год – 14 469,00 тыс. рублей; 2022 год – 9 646,00 тыс. рублей; - бюджет МО Сертолово составляет всего – 30 664,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 8 469,50 тыс. рублей; 2021 год – 13 133,80 тыс. рублей; 2022 год – 9 060,80 тыс. рублей; - внебюджетные средства составляют всего – 3 614,74 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 877,59 тыс. рублей; 2021 год – 1 514,45 тыс. рублей; 2022 год – 1 222,70 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели программы | Реализация мероприятий программы обеспечит: - уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей; - увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и экономия потребления энергоресурсов в многоквартирных домах; - рациональное использование и экономия потребления ГВС в многоквартирных домах; - осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях; - улучшение качества горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Важнейшие целевые показатели программы: - учёт и оплата фактически потребленных энергоресурсов – 100%. |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель заказчика программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| Руководитель программы | Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Владимирович Василенко |
| Разработчик программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово |
| Сроки разработки программы | 2019 год |
| Исполнители программы | Основной исполнитель: комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово. Исполнители мероприятий: - организации жилищно - коммунального комплекса МО Сертолово; – организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок. |
| Управление программой и контроль за ее реализацией | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово осуществляет управление программой, контроль за ходом её выполнения и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, предоставляет в отдел экономики комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово: - ежеквартально отчёт о ходе выполнения мероприятий программы; - ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, сведения об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год. |

I. Оценка и анализ исходной ситуации

В связи с ростом цен на энергоносители и одновременным ростом дефицита энергетических ресурсов, проблема энергосбережения                             и повышения эффективности использования энергетических ресурсов приобрела особую актуальность.

Согласно пункту 5 статьи 13 Федерального Закона от 23.11.2009                   № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 июля 2012 года собственники помещений                    в многоквартирных домах обязаны оснастить такие дома индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии (ИПУ), а также обеспечить ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Учитывая, что расходы на оснащение ИПУ  коммунальных   ресурсов, а также   на   их   замену  в   муниципальных   жилых   помещениях    несет

собственник помещений – администрация МО Сертолово, реализация данного мероприятия программы - за счет средств бюджета МО Сертолово.

Замена ИПУ коммунальных   ресурсов осуществляется на основании заявления нанимателя жилого помещения в адрес администрации                             МО Сертолово в срок не позднее 01 сентября текущего года реализации программы.

Оснащенность индивидуальными приборами учета муниципальных жилых помещений многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также                в помещениях, где отсутствует техническая возможность для установки прибора учета соответствующего вида, настоящей программой                             не предусмотрена.

Жилищно-коммунальное хозяйство МО Сертолово является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов.

Основной чертой централизованного горячего водоснабжения является непрерывное поступление горячей воды к водоразборным приборам. Жилые дома отличаются неравномерным потреблением горячей воды (отсутствует водоразбор в ночное время). При тупиковой разводке горячего водоснабжения в местной системе дома происходит недопустимое остывание воды и возникает необходимость её слива.

Остывание воды можно предупредить, если применить принудительную или естественную циркуляцию теплоносителя в доме.

Необходимость применения циркуляции определяется  из условия, чтобы температура воды в точке водоразбора была не ниже 600С для двухтрубной системы теплоснабжения и 550С для четырехтрубной системы теплоснабжения.

В целях решения данной проблемы администрацией МО Сертолово                       на основании решения собственников помещений в рамках реализации муниципальных программ в 33-х многоквартирных домах тупиковая система горячего водоснабжения переведена на циркуляционную (осуществлена закольцовка).

В данной программе завершается перевод на циркуляционную систему подачи горячей воды в многоквартирных домах на территории                                   МО Сертолово.

Большинство эксплуатируемых на территории МО Сертолово жилых объектов не соответствуют современным нормативным требованиям                          к уровню тепловой защиты наружных ограждающих конструкций. Одним из способов снижения потерь тепловой энергии на отопление является дополнительное утепление наружных ограждающих конструкций (стен, покрытий, чердачных перекрытий, наружных дверей и пр.) Повышение уровня теплоизоляции ограждающих конструкций приводит к уменьшению так называемых трансмиссионных потерь тепловой энергии. Чем меньше потери тепла в здании, тем меньшее количество тепловой энергии требуется подвести к зданию от источника теплоснабжения для компенсации трансмиссионных потерь тепловой энергии в нем (при обеспечении нормативных показателей микроклимата).

Реализация мероприятий программы по утеплению фасада, крыши                     в многоквартирных домах приводит к уменьшению потребляемой                             в здании энергии и, следовательно, к сокращению платежей за отопление.

Отдельным мероприятием программы предусмотрена замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавших нормативный срок эксплуатации. Реализация данного мероприятия позволит избежать потерь энергоресурсов, улучшить условия эксплуатации                                   и исключить возможность возникновения аварийных ситуаций                                  на внутридомовых инженерных сетях, обеспечить стабильную работу систем энергоснабжения в МКД.

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. На основании указанных требований                        в программу включено мероприятие по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП)  в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Сертолово. Реализация данного мероприятия позволит значительно улучшить качество горячего водоснабжения в многоквартирных домах, исключит возможность поступления горячей воды к водоразборным приборам местной системы горячего водоснабжения непосредственно из тепловой сети.

Настоящие мероприятия включены в программу в соответствии                        с Перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно                               с использованием внебюджетных средств, полученных также                                  с применением регулируемых цен (тарифов), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 года №1225                             «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

II. Основные цели и задачи программы

Цель программы: Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технических, экологических и социальных условий на территории МО Сертолово.

В ходе реализации программы предусматривается обеспечить решение следующей задачи:

1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства.

III. Основные мероприятия программы

Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в Перечне мероприятий по реализации программы.

IV. Ресурсное обеспечение программы

Срок реализации программы  –    2020-2022 годы.

Объем финансирования программы  всего  –  75 274,34 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год –    26 227,59 тыс. рублей;

2021 год –    29 117,25 тыс. рублей;

2022 год –    19 929,50 тыс. рублей.

Источники финансирования программы:

- областной бюджет Ленинградской области составляет всего – 40 995,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год –    16 880,50 тыс. рублей;

2021 год –    14 469,00 тыс. рублей;

2022 год –      9 646,00 тыс. рублей;

- бюджет МО Сертолово составляет всего  –  30 664,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год –      8 469,50 тыс. рублей;

2021 год –    13 133,80 тыс. рублей;

2022 год –      9 060,80 тыс. рублей;

-  внебюджетные средства составляют всего – 3 614,74 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год –        877,59 тыс. рублей;

2021 год –     1 514,45 тыс. рублей;

2022 год –     1 222,70 тыс. рублей.

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы, определён на основании коммерческих предложений и сметных расчётов, выполненных  по сборникам ТЕР ТСНБ-2001 в редакции 2009 года  базисно-индексным методом для Ленинградской области в текущие цены                 по элементам прямых затрат.

Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия п. 1.5. программы определен в соответствии с «Укрупненными нормативами. НЦС 81-02-19-2020», утвержденными Приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 30.12.2019 №905/пр».

В процессе реализации программы объёмы целевых вложений финансовых средств, направляемых на её реализацию, могут корректироваться заказчиком (представителем заказчика) программы.

Механизм финансирования программы определяется в соответствии                 с Порядком предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово                              на мероприятия в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО Сертолово, утвержденным постановлением администрации МО Сертолово.

Конкретные мероприятия программы и объемы её финансирования могут уточняться ежегодно с последующим внесением соответствующих изменений в решение о бюджете МО Сертолово на текущий финансовый год  и плановый период.

V. Ожидаемые конечные результаты программы

Реализация  мероприятий программы обеспечит:

- уменьшение промерзания, протечек, продувания стен,  образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей;

- увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование                 и  экономия потребления энергоресурсов в  многоквартирных домах;

- рациональное использование и  экономия потребления ГВС                          в  многоквартирных домах;

- осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях;

- улучшение качества горячего водоснабжения в многоквартирных домах.

Перечень планируемых результатов реализации программы приведен                 в приложении 1 к программе.

VI. Механизм реализации программы

Основным исполнителем программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово.

Исполнители мероприятий программы:

- организации жилищно - коммунального комплекса МО Сертолово;

- организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок.

Реализация программы предусматривает проведение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Представитель заказчика в пределах своих полномочий обеспечивает:

реализацию программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

целевое  и эффективное использование средств, направляемых                        на реализацию программы;

организацию отбора исполнителей программы в соответствии                              с действующим законодательством;

при недостаточном финансировании программы - принятие дополнительных мер по привлечению средств для выполнения программы                   в установленные сроки;

корректировку программы и подготовку предложений по внесению соответствующих изменений в местный бюджет;

подготовку отчетов о ходе реализации программы;

проведение оценки эффективности программы по итогам                                 ее исполнения за отчетный финансовый год;

размещение информации о ходе и результатах реализации программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

подготавливает и представляет в установленном   порядке   бюджетную

заявку на финансирование мероприятий программы на очередной финансовый год.

Корректировка программы осуществляется в установленном пунктом 5.7. Порядка разработки, формирования реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Ленинградской области, утвержденным постановлением главы администрации МО Сертолово                         от 22.10.2013 года № 425 (далее - Порядок) и в соответствии                              с действующим законодательством.

VII. Контроль за выполнением мероприятий программы

Контроль за ходом выполнения программы и целевым использованием финансовых средств, выделенных на реализацию программы, осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации                                МО Сертолово предоставляет в отдел экономики комитета финансов                              и экономики администрации МО Сертолово:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 20 января года, следующего за отчетным, отчет  о ходе выполнения программы по формам согласно приложениям 9                  и 10 к Порядку;

- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным,  сведения                          об оценке эффективности реализации программы за отчетный финансовый год.

По   окончанию    срока   реализации    программы  комитет   жилищно -

коммунального хозяйства  администрации МО Сертолово представляет главе администрации на утверждение не позднее 1 марта года, следующего                          за последним годом реализации программы, итоговый отчет о выполнении  программы, по формам согласно приложениям 11 и 12 к  Порядку.

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства |
| 1.1. | Утепление фасадов многоквартирных домов | Всего, в т.ч. по источникам: | 2020 - 2021 г. г. | 10 543,94 | 7 677,59 | 2 866,35 | 0,00 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | уменьшение промерзания, протечек, продувания стен, образования грибков; рациональное использование тепловой энергии; увеличение срока службы стеновых панелей; |
|  |  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 9 333,20 | 6 800,00 | 2 533,20 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 1 210,74 | 877,59 | 333,15 |  |  |  |
| 1.2. | Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации | Всего, в т.ч. по источникам: | 2021, 2022 г.г. | 18 150,80 | 0.00 | 8 928,10 | 9 222,70 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | увеличение срока эксплуатации систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения; снижение числа аварий; рациональное использование и экономия потребления энергоресурсов в многоквартирных домах; |
|  |  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 15 866,80 |  | 7 866,80 | 8 000,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 2 284,00 |  | 1 061,30 | 1 222,70 |  |  |
| 1.3. | Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2021 г. | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | рациональное использование и экономия потребления ГВС в многоквартирных домах |
|  |  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 120,00 |  | 120,00 |  |  |  |
| 1.4. | Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях | Всего, в т.ч. по источникам: | 2021, 2022 г.г. | 209,60 | 0,00 | 102,80 | 106,80 | комитет ЖКХ администрации МО Сертолово | осуществление количественного учёта и оплата фактически потреблённого количества энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях |
|  |  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 209,60 |  | 102,80 | 106,80 |  |  |
| 1.5. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах | Всего, в т.ч. по источникам: | 2020-2022 г.г. | 45 050,00 | 18 550,00 | 15 900,00 | 10 600,00 |  | улучшение качества горячего водоснабжения |
|  |  | Средства бюджета МО Сертолово |  | 4 054,50 | 1 669,50 | 1 431,00 | 954,00 |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО |  | 40 995,50 | 16 880,50 | 14 469,00 | 9 646,00 |  |  |
| Итого по разделу 1, в т.ч. | 75 274,34 | 26 227,59 | 29 117,25 | 19 929,50 |  |  |
| Средства бюджета МО Сертолово | 30 664,10 | 8 469,50 | 13 133,80 | 9 060,80 |  |  |
| Средства бюджета ЛО | 40 995,50 | 16 880,50 | 14 469,00 | 9 646,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 3 614,74 | 877,59 | 1 514,45 | 1 222,70 |  |  |
| Итого по программе, в т.ч.: | 75 274,34 | 26 227,59 | 29 117,25 | 19 929,50 |  |  |
| Средства бюджета МО Сертолово | 30664,10 | 8469,50 | 13133,80 | 9060,80 |  |  |
| Средства бюджета ЛО | 40995,50 | 16880,50 | 14469,00 | 9646,00 |  |  |
| Внебюджетные средства | 3614,74 | 877,59 | 1514,45 | 1222,70 |  |  |
| Руководитель программы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству__________________В.В. Василенко Приложение 1 к программе ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово» на 2020-2022 годы № п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Показатели, характеризующие достижение цели Единица измерения Планируемое значение показателя по годам реализации бюджет МО Сертолово Областной бюджет ЛО внебюджетные средства 2020 год 2021 год 2022 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Задача 1. Регулирование и контроль расхода энергетических ресурсов в сфере жилищного хозяйства 1.1. Утепление фасадов многоквартирных домов 9 333,20 1 210,74 - кол-во оконных/дверных блоков (в составе общего имущества) - площадь оконных/дверных блоков - кол-во МКД ед./ед. кв.м /кв. м ед. 349/24 527,45 /75,13 8 136/5 177,0 /15,0 2 1.2. Замена оборудования внутридомовых инженерных систем исчерпавшего нормативный срок эксплуатации 15866,80 2284,00 - кол-во стояков ГВС и ХВС - кол-во стояков полотенцесушителей - общая протяженность трубопроводов ГВС, ХВС, полотенцесушителей ед. ед. пог.м 98 13 2172,0 24 12 900,0 - кол-во разводящих магистралей ГВС - кол-во разводящих магистралей ХВС - общая протяженность магистралей ГВС и ХВС ед. ед. пог.м 1 45,0 1 85,0 - кол-во подъездов - кол-во систем электроснабжения ед. ед. 3 3 1.3. Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах 1200,00 120,00 - протяженность трубопровода - кол-во МКД пог.м ед. 242,0 1 1.4. Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях 209,60 0,00 - кол-во установленных приборов учета - кол-во замененных приборов учета - уровень оснащенности муниципальных жилых помещений ед. ед. % 19 0 97,3 19 0 98,2 1.5. Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах 4054,50 40995,50 0,00 - кол-во установленных АИТП - кол-во оборудованных АИТП домов ед. ед. 7 7 6 5 4 4 Итого по задаче 1: 30664,10 40995,50 3614,74 Всего по Программе: 30664,10 40995,50 3614,74 Руководитель программы: Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству_________________________В.В. Василенко |