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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2023-2027 годы

за январь - июнь 2026 года

источники финансирования: бюджет МО Сертолово, областной бюджет Ленинградской области
	№ п/п
	Наименование 
структурных элементов программы и их мероприятий
	Плановый объем финансирования на 2026 год (тыс. руб.)
	Выполнено за 1 полугодие 2026 года 
(тыс. руб.)
	Профинансировано за 1 полугодие 2026 года (тыс. руб.)
	Сведения о достигнутых результатах

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Проектная часть

	1.
	Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	85 106,4
	0,0
	0,0
	

	1.1.
	Реконструкция объекта «Проезд мкрн. Черная Речка – 
мкрн. Сертолово-2»
	85 106,4
	0,0
	0,0
	Выполнение мероприятия запланировано 
на 3 квартал 2026 года

	3.
	Иные направления деятельности, отвечающие критериям проекторной деятельности
	13 339,5
	0,0
	0,0
	

	3.1.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	11 689,5
	0,0
	0,0
	Выполнение мероприятия запланировано 
на 3 квартал 2026 года

	3.2.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	500,0
	0,0
	0,0
	Выполнение мероприятия запланировано 
на 4 квартал 2026 года

	3.5.
	Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово
	1 150,0
	0,0
	0,0
	Выполнение мероприятия запланировано 
на 4 квартал 2026 года

	 
	Итого по проектной части:
	98 445,9 
	0,0
	0,0
	 

	Процессная часть

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения 
на территории МО Сертолово»
	1 500,0
	1500,0
	1500,0
	

	4.1.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития
	1 500,0
	1500,0
	1500,0
	

	
	Итого по процессной части:
	1 500,0
	1500,0
	1500,0
	

	 
	Всего по программе:
	99 945,9
	1500,0
	1500,0
	 


Руководитель программы:  
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

 – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства                                                                      А.В. Могильников                                                                    
Исп.: Свеженцев С.М.
тел.: 676-03-88

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2023-2027 годы

за январь - июнь 2026 года

	№ п/п
	Наименование 
структурных элементов программы и их мероприятий
	Планируемый объем финансирования на 2026 год
(тыс. руб.)
	Фактический объем финансирования за 1 полугодие 2026 года (тыс. руб.)
	Наименование показателя
	Единица измерения       
	Планируемое значение показателя на 2026 год
	Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2026 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Бюджет МО Сертолово
	Бюджет ЛО
	Бюджет МО Сертолово
	Бюджет ЛО
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Проектная часть

	1.
	Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования»
	5 106,4
	80 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция объекта «Проезд мкрн. Черная Речка - мкрн. Сертолово-2»
	5 106,4
	80 000,0
	0,0
	0,0
	- протяженность проезда
	м.п.
	500,0
	0

	3.
	Иные направления деятельности, отвечающие критериям проекторной деятельности
	13 339,5
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	3.1.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	11 689,5
	0,0
	0,0
	0,0
	- количество комплектов ПСД
	к-т
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	- количество договоров
	шт.
	1
	0

	3.2.
	Проектирование, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	- количество схем земельных участков
	шт.
	1
	0

	3.5.
	Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения города Сертолово
	1 150,0
	0,0
	0,0
	0,0
	- количество комплектов ПСД
	к-т
	2
	0

	
	
	
	
	
	
	- протяженность сетей уличного освещения (вновь построенных)
	км
	0,15
	0

	
	
	
	
	
	
	- количество светильников
	шт
	10
	0

	 
	Итого по проектной части:
	18 445,9
	80 000,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	

	Процессная часть

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами, организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово»
	1 000,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
МО Сертолово с учетом перспективы развития
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	- количество схем
	к-т
	2
	2

	 
	Итого по процессной части:
	1 500,0
	0,0 
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по программе:
	19 945,9
	80 000,0
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 


Руководитель программы:  

Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

 – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства                                                                      А.В. Могильников                                                                    
Исп.: Свеженцев С.М., тел.: 676-03-88
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