ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустроенный город Сертолово» на 2017–2024 годы

за январь – март 2021 года

Источники финансирования: бюджет МО Сертолово, федеральный бюджет, областной бюджет Ленинградской области

| Порядковые N разделов и мероприятий, предусмотренных программой | Наименование мероприятий | Плановый объем финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово |
| 1.1. | Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок | Всего, в т.ч. по источникам | 5268,5 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет ЛО | 4200,0 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по дооборудованию детских и спортивных площадок на территории г. Сертолово планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г. | 0,0 |
|  |  | Бюджет МО | 221,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет ЛО | 847,4 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по дооборудованию детских и спортивных площадок на территории г. Сертолово планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г. | 0,0 |
|  |  | Бюджет МО | 805,1 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3. | Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства | Всего, в т.ч. по источникам | 5063,2 | 159,5 |  | МО – 159,5 ЛО –0,0 |
|  |  | Бюджет ЛО | 1459,2 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Сертолово планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2021 г. |  |
|  |  | Бюджет МО | 3604,0 | 159,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | МК № 56/20-К от 11.01.2021 г. ООО "ЭКОВАЙЗ" Общая площадь всех отремонтированных МАФ – 312,0 кв.м. Постоянное содержание 1750 кв.м. стел, остановок общественного транспорта, вазонов для цветов, топиарных фигур, ограждений мест сбора ТБО, удаление вандальных надписей, и др. |  |
| 1.4. | Устройство и содержание детских и спортивных площадок | Всего, в т.ч. по источникам | 17116,6 |  |  | МО – 87,0 ЛО – 0,0 |
|  |  | Бюджет МО | 2050,7 | 87,0 | МК № 53/20-К от 28.12.2020 г. ООО "ЭКОВАЙЗ" Содержание 59 ед. детских и спортивных площадок на территории города Сертолово: ежемесячные обследования оборудования площадок, окраска 3 кв.м. деревянных поверхностей элементов, ремонт 2 деревянных элементов, ремонт 2 кв.м. металлических элементов, ремонт 1 игровой стойки, удаление надписей на 2 кв.м. поверхности |  |
|  |  |  |  | 0,0 | МК № 8/21-К от 30.03.2021 г. ИП Пушкина Замена песка в песочницах на детских площадках |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 3178,0 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по устройству спортивной площадки в районе д.1 по ул. Молодцова планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г. |  |
|  |  | Бюджет МО | 314,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 6140,2 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по устройству многофункциональной площадки в районе д.3 по ул. Кленовая планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г. |  |
|  |  | Бюджет МО | 323,2 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 4054,7 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по устройству детской площадки в районе д.9 по ул. Молодцова планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г. |  |
|  |  | Бюджет МО | 213,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет ЛО | 800,0 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по устройству детской площадки в районе дд.16,17,19 мкр. Черная Речка планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г. |  |
|  |  | Бюджет МО | 42,1 | 0,0 |  |  |
| 1.11 | Обустройство и содержание общественных территорий и пешеходных зон города Сертолово | 4003,3 | 18,8 | Дог. №47200000310798 от 08.02.2021 г. АО «Петербургская сбытовая компания» Поставка 3064 кВт электрической энергии для энергопринимающих устройств объекта благоустройства «Парк героев». | 18,8 |
|  |  |  | 0,0 | Договор №23/04/21 от 09.03.2021 ООО «ПрофКонтроль» Осуществление строительного контроля за выполнение работ по созданию объекта внешнего благоустройства «Территория для проведения общегородских мероприятий» |  |
|  |  |  | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по созданию объекта внешнего благоустройства «Сквер напротив школы №1 в мкр. Черная Речка» планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2021 г. |  |
| Итого по разделу 1, в т.ч.: | 31454,6 | 265,3 |  | 265,3 |
| Бюджет МО Сертолово | 10814,4 | 265,3 |  | 265,3 |
| Бюджет ЛО | 20637,2 | 0,0 |  | 0,0 |
| Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово |
| 2.1. | Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения | 5354,2 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и проездов планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2021 г. | 124,5 |
|  |  |  | 124,5 | МК №47/20-К от 21.12.2020 ООО «Орион» Содержание технических средств организации дорожного движения, в т.ч. обслуживание (очистка, установка поваленных, ремонт при необходимости) 673 дорожных знаков, обслуживание (очистка, замена ламп при необходимости) светофоров, содержание и ремонт пешеходных ограждений |  |
| 2.2. | Корректировка "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" | 156,0 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по корректировке "Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области" планируется к размещению на сайте гос. закупок в октябре 2021 г. | 0,0 |
| 2.3. | Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего, в том числе по источникам: | 16254,2 | 11,3 |  | 11,3 |
|  |  | Бюджет МО Сертолово | 9017,9 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий (7300,0 тыс. руб.) размещено на сайте гос. закупок в апреле 2021 г. | 11,3 |
|  |  |  |  | 0,0 | ТЗ на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Кленовая, г. Сертолово (вдоль д.10, корп.2 по ул. Центральная) (44,4 тыс. руб.) планируется заключить в апреле 2021 г. |  |
|  |  |  |  | 11,3 | Дог. №12/04/21 от 11.02.2021 ООО «Вектор» Проверка сметной документации объекта «Ремонт участка автомобильной дороги ул. Кленовая, г. Сертолово (вдоль д.10, корп.2 по ул. Центральная) |  |
|  |  |  |  | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Кленовая, г. Сертолово (вдоль д.10, корп.2 по ул. Центральная) (840,1 тыс. руб. – бюджет МО Сертолово, 1236,3 тыс. руб. – бюджет ЛО) планируется разместить на сайте гос. закупок в апреле 2021 г. |  |
|  |  |  |  | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в районе ул. Кленовая и ул. Пограничная (315,8 тыс. руб. – бюджет МО, 6000,0 тыс. руб. – бюджет ЛО) планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2022 г. |  |
|  |  | Областной Бюджет Ленинградской области | 7236,3 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Кленовая, г. Сертолово (вдоль д.10, корп.2 по ул. Центральная) (840,1 тыс. руб. – бюджет МО Сертолово, 1236,3 тыс. руб. – бюджет ЛО) планируется разместить на сайте гос. закупок в апреле 2021 г. | 0,0 |
|  |  |  |  | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по ремонту проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в районе ул. Кленовая и ул. Пограничная (315,8 тыс. руб. – бюджет МО, 6000,0 тыс. руб. – бюджет ЛО) планируется к размещению на сайте гос. закупок в апреле 2022 г. |  |
| 2.4. | Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3640,0 | 0,00 | МК № 1/21-К от 22.01.2021 г. ИП Саркисян Ремонт выбоин автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на всей улично-дорожной сети Сертолово | 0,0 |
| Итого по разделу 2, в т.ч.: | 25404,4 | 135,8 |  | 135,8 |
| Бюджет МО Сертолово | 18168,1 | 135,8 |  | 135,8 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 7236,3 | 0,0 |  | 0,0 |
| Раздел 3. Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово |
| 3.1. | Механизированная уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время | 43451,3 | 17427,1 | МК № 49/20-К от 15.12.2020 г. ООО "Леноблстрой" Работы по содержанию (механизированной уборке и элементами ручной уборки) улично-дорожной сети города Сертолово площадью 402136,0 кв. м. в 2021 году | 17427,1 |
| 3.3. | Содержание ливневой канализации | 1063,3 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по содержанию ливневой канализации размещено на сайте гос. закупок | 0,0 |
| Итого по разделу 3, в т.ч.: | 44514,6 | 17427,1 |  | 17427,1 |
| Бюджет МО Сертолово | 44514,6 | 17427,1 |  | 17427,1 |
| Раздел 4. Организация озеленения территории города Сертолово |
| 4.1. | Уход за газонами и зелеными насаждениями | 11498,0 | 0,0 | МК № 52/20-К от 28.12.2020 г. ООО "ЭКОВАЙЗ" Работы по уходу за газонами и зелеными насаждениями | 0,0 |
| 4.3. | Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых деревьев | 1324,9 | 44,8 | МК № 52/20-К от 28.12.2020 г. ООО "ЭКОВАЙЗ" Вырубка 22,0 куб.м. сухих, аварийных и разрушающихся деревьев на всей территории города. | 44,8 |
| 4.4. | Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом | 78,0 | 0,0 | Дог. №28/04/21 от 19.03.2021 г. ООО «Спецобработка» Уничтожение борщевика Сосновского химическим способом на 3 га городских территорий | 0,0 |
| 4.5. | Посадка деревьев на территории города Сертолово | 1086,5 | 0,0 | ТЗ на выполнение работ по посадке деревьев на территории города Сертолово планируется к размещению на сайте гос. закупок в мае 2021 г. | 0,0 |
| Итого по разделу 4, в т.ч.: | 13987,4 | 44,8 |  | 44,8 |
| Бюджет МО Сертолово | 13987,4 | 44,8 |  | 44,8 |
| Раздел 5. Организация санитарного содержания города Сертолово |
| 5.1. | Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время | 16302,2 | 1264,4 | МК № 62/19-К от 24.12.2019 г. ООО «Леноблстрой» Санитарное содержание территории города Сертолово в 2020 году – в зимнее время уборка 137927,0 кв.м. территории. | 1264,5 |
| 5.4. | Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения города | 36,4 | 0,0 | Дог. №26/04/21 от 19.03.2021 г. ООО «Спецобработка» Акарицидная дезинсекция барьерного типа (обработка от клешей) | 0,0 |
| Итого по разделу 5, в т.ч.: | 16338,6 | 1264,4 |  | 1264,4 |
| Бюджет МО Сертолово | 16338,6 | 1264,4 |  | 1264,4 |
| Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово |
| 6.4. | Подготовка и оформление территории города на период проведения праздничных мероприятий | 2807,9 | 190,3 | МК №45/20-К от 15.12.2020 г. ООО «Колард» Демонтаж 2 новогодних елей, снятие 0,75 км гирлянд, игрушек, 1 новогоднего баннера, 1860 новогодних украшений, монтаж и демонтаж 31 флага и 1 баннера на период проведения праздника «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» | 190,3 |
|  |  |  | 0,0 | МК №50/20-К от 21.1.2020 ООО «Колард» Поставка материалов для оформления территории города Сертолово на период проведения праздничных мероприятий |  |
| Итого по разделу 6, в т.ч.: | 2807,9 | 190,3 |  | 190,3 |
| Бюджет МО Сертолово | 2807,9 | 190,3 |  | 190,3 |
| Раздел 7. Организация уличного освещения на территории города Сертолово |
| 7.1. | Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города | 4250,0 | 371,9 | МК № 51/20-К от 29.12.2020 г. ООО «Юнисити» Содержание и текущий ремонт 42948,4 м. сетей и оборудования уличного освещения города Сертолово, в т.ч. 1378 опор, 1610 светильников наружного освещения | 371,9 |
| 7.2. | Оплата электроэнергии, потребленной уличным освещением | 11000,0 | 2503,5 | Дог. № 47200000201110 от 23.12.2020 г. АО «Петербургская сбытовая компания». Продажа 338327,0 кВт электроэнергии, потребляемой уличным освещением г. Сертолово | 2503,5 |
| Итого по разделу 7, в т.ч.: | 15250,0 | 2875,4 |  | 2875,4 |
| Бюджет МО Сертолово | 15250,0 | 2875,4 |  | 2875,4 |
| Раздел 8. Формирование комфортной городской среды |
| 8.1. | Благоустройство общественных территорий | Всего, в т.ч. по источникам | 14286,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | Бюджет МО | 1286,0 | 0,0 | МК №54/20-К от 09.01.2020 ИП Саркисян Создание объекта внешнего благоустройства «Территория для проведения общегородских мероприятий» | ФБ 0,0 ЛО 0,0 МО 0,0 |
|  |  | Бюджет ЛО | 9071,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | Бюджет РФ | 3928,6 | 0,0 |  |  |
| 8.3. | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий города | 350,0 | 0,0 | Договор №13/04/21 от 12.02.2021 ООО «АльфаЭкоПроект» Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории «Центральная аллея мкр. Черная речка» и рабочей документации благоустройства объекта | 0,0 |
| Итого по разделу 8, в т.ч.: | 14636,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Бюджет МО Сертолово | 1636,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 3928,6 | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 9071,4 | 0,0 |  | 0,0 |
| Итого по программе, в т.ч.: | 164390,5 | 22203,1 |  | 22203,1 |
| Бюджет МО Сертолово | 123517,0 | 22203,1 |  | 22203,1 |
| Федеральный бюджет | 3928,6 | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 36944,9 | 0,0 |  | 0,0 |

Руководитель программы:

Заместитель главы администрации

по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                        В.В. Василенко

Исп.: О.В. Лещев

Тел.: 676-03-88